|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE Rua: Francisco Fhelippe de Lima,40 - Ribeirão Grande - Centro CEP: 18.315-000 fone fax: (0XX ) 15. 3544.8800 ramal 208 compras@ribeiraogrande.sp.gov.br |
| --- | --- |

Processo: 1591/2012.

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO

1 - PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Francisco Fhelippe de Lima , nº 40, será realizada a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues até às 10h00min do dia 05 de Agosto de 2013, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/06 deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo VIII. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

1.4 – Cadastramento obrigatório até dia 31 de Julho de 2013 – terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas.

1.5 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

I – TERMO DE REFERÊNCIA,

a) Memorial Descritivo,

b) Projetos Executivo,

c) Planilha Sintética

d) Cronograma Físico – Financeiro,

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA,

III – PROCURAÇÃO,

IV – MINUTA DE CONTRATO,

V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DAS OBRAS,

VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL,

VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP.

2 – DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde. Conforme Convênio Federal (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013) – Regime Global. (Compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais). Conforme anexo I – Termo de Referência.

3 – DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 475.564,55 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), baseado nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, combinado com o disposto no item 7.4.3.

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

3.3 - Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela coordenadoria de engenharia da Prefeitura e Ribeirão grande para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – A despesa correrá pelo Código de Despesa 02.01.01 – Gabinete do Diretor do Departamento de Governo e Infraestrutura - Ficha 24 – 02.05.01 – Gabinete do Diretor da Saúde – Fichas 165 e 166 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações.  Conforme Convênio Federal /Ministério da Saúde/Proposta nº 673604460001100001 (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos abaixo elencados.

5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.4 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.4.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):

5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

5.4.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

5.4.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

5.4.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda; e

5.4.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;

5.4.2.3.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência)

5.4.2.4 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

5.4.2.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.2.6 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42)

5.4.2.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)

5.4.2.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º)

5.4.2.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

5.4.2.7 – Os licitantes estão dispensados de apresentar os documentos que tenham sido fornecido  para a emissão do C.R.C. – Certificado de Registro Cadastral estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.

5.4.3 - Qualificação Técnica Operacional e Profissional.

Para efeitos de comprovação de aptidão de capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido que a licitante deverá apresentar acervo técnico de serviços em nome do profissional e atestado de capacidade técnica de serviços em nome da licitante dos itens conforme abaixo descrito num percentual mínimo de 50%.

- Serviços de Estrutura Metálica e Instalações Prediais (Hidráulica e Elétrica).

5.4.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de proponentes domiciliados em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo;

5.4.3.2 – Comprovação de capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, detentor de, no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação.

5.4.3.2.1 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta ( observando a Resolução nº 336 ,de 27 de outubro de 1989, art. 6º , art. 8º  inciso III)

5.4.3.2.2 - Comprovação da detenção de atestado de responsabilidade técnica que deverá ser efetuada através da apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de atestado de empresas de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, através de anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo; (artigo 30, parágrafo 1º, inciso I, Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.3.3 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do ANEXO V;

5.4.3.3.1 - A visita técnica ao local da realização dos serviços será agendada pelo Departamento de Infra-estrutura da Prefeitura, por ocasião da retirada do Edital, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário qualificado ou pela própria Coordenadora de Projetos e serão feitas individualmente.

5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93)

5.4.4.1 - Balanço patrimonial, assinado pelo Contador responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

5.4.4.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsável, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma:

- Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Liquidez Corrente =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

5.4.4.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.4.4 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

5.4.4.5 - Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 47.556,45 (Quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e cinco centvos), comprovado mediante certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente;

5.4.5 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo - Anexo VI.

5.4.6 – Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades pública, na forma do ANEXO VII – Declaração – Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação.

5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2.

5.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, ou em cópia autenticada por cartório competente ou conferida por membro da Comissão de Licitação, excetos as certidões obtidas através da internet, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor.

5.7 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgão ou entidade pública.

6 – DA PROPOSTA

6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:

a) dados cadastrais;

b) assinatura do representante legal;

c) indicação obrigatória do preço em reais e por extenso;

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo;

e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 8.

6.3 – O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá ser apresentado em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência ( apresentando o cronograma físico/financeiro e planilha sintética ), computando todos os custos diretos e indiretos e por fim o percentual correspondente ao B.D.I.

7 – DO JULGAMENTO

7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2.6, dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal.

7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.

7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.

7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL. (compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais).

7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.4.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor máximo de R$ 475.564,55 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda ou sejam manifestamente inexeqüível.

7.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º)

7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I)

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.1 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013.

RAZÃO SOCIAL da Micro ou Pequena Empresa

7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III)

7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 6.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, § 1º)

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 – Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá recolher junto aos cofres públicos do Município de Ribeirão Grande, 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, a título de garantia contratual, em uma das formas estabelecidas no art. 56 da Lei 8.666/96;

8.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV;

8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.2.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.2.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

8.2.3 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.2.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.2.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1;

b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

8.3 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

8.5 - O contrato terá vigência de 08 (oito meses) contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP.

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

9.3 – O recebimento da obra pela Prefeitura será:

9.3.1 - Provisória: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório assinado pela Municipalidade, através de preposto juntamente com funcionário designado para acompanhamento da obra e pela Contratada, o que deverá ocorrer no prazo de dez (10) dias corridos contados da data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada;

9.3.2 - Definitiva: O Termo de Recebimento Definitivo da obra, será assinado pela Municipalidade, através de preposto responsável por seu acompanhamento / fiscalização pertencente ao próprio Município e pela Contratada, o qual será lavrado em até dez (10) dias corridos após o decurso do prazo para observação, nos termos do art. 73, I, “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra.

9.4 – O prazo para observação na obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento provisório.

10 – DAS SANÇÕES

10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º)

10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

11.2 - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

11.3 – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

12 – DAS INFORMAÇÕES

12.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 h, no Paço Municipal, e através do e-mail compras@ribeiraogrande.sp.gov.br.

12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) em consórcio;

b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral, nos termos da Lei de Licitações;

c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações e

d) sob regime de falência ou concordata.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal;

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até 24 horas (vinte e quatro) que antecedem o recebimento dos envelopes, ou através do email: licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. e/ou compras@ribeiraogrande.sp.gov.br, e no site da Prefeitura www.ribeiraogrande.sp.gov.br .

13.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Comissão de Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual verificação.

13.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos.

13.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Ribeirão Grande,SP.  18 de Julho de 2013

______________________

Joaquim Brisola Ferreira

Prefeito Municipal

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

ASSUNTO – PROJETO ARQUITETÔNICO

OBRA – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

LOCALIZAÇÃO – RIBEIRÃO GRANDE - SP

PROPRIETÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ÁREAS

DA CONSTRUÇÃO – 243,00 M2

CONDIÇÕES GERAIS

Rede de Água e Esgotos – EXISTENTE

Rede de Energia Elétrica - EXISTENTE

1-SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01- Limpeza do terreno - retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato.

01.02- Colocação de placa de obra, contendo as informações sobre a obra a ser executada

01.03- Ligação de água e luz.

01.04- Locação da Obra:

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referencia e cotas do piso acabado em relação ao meio fio frontal ao lote.

01.05- Execução de tapume em chapa de madeira compensada resinada e=6mm, dimensões 2,44 x 1,22 m, dispondo de abertura e portão com altura de 1,10m.

02- FUNDAÇÕES

Conjunto de brocas moldadas no local, sapatas e vigas baldrames em concreto armado com função de dar sustentação ao edifício, constando dos seguintes serviços:

02.01- BROCAS:

Abertura mecanizada das brocas com profundidade média de 5,00 metros

Armação de brocas com ferro CA50 -  4 ferros bitola 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 20 cm

Concreto usinado fck=25 mpa.

02.02- LASTROS:

Lastro de brita graduada, com espessura de 05 cm. Apiloada manualmente.

Lastro de concreto não estrutural com espessura de 08 cm, incluindo hidrofugo.

02.03- SAPATAS:

Abertura manual das sapatas

Formas em madeira de 3º para construção (pinus)

Armação das sapatas com ferro CA50

Concreto Usinado fck=25 mpa.

02.04- VIGA BALDRAME:

- Forma de madeira de 3º para construção (pinus)

- Armadura de aço com ferro CA50 –6 ferros 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 15 cm.

- Concreto estrutural, virado em obra, fck = 25 Mpa.

02.05- IMPERMEABILIZAÇÃO:

Com tinta betuminosa em toda a fundação incluindo 2 laterais das vigas e face superior.

03- SUPERESTRUTURA

Conjunto de pilares e viga com função de dar sustentação a alvenaria de vedação, lajes e cobertura.

03.01- PILARES OU COLUNAS

Deverão ser confeccionados pilares conforme indicação em planta executiva, nas dimensões indicadas.

- Forma de madeira de 3º para construção, com reutilização 2 vezes

- Armadura de aço com ferro CA50 – 6 ferros 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 20 cm.

- Concreto estrutural, virado em obra, fck = 25 Mpa.

03.02- VIGA DE RESPALDO

Deverá ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes e vãos, uma viga de concreto armado. Locações e situações indicadas em projeto.

- Forma de madeira de 3º para construção, com reutilização 2 vezes

- Armadura de aço com ferro CA50 –6 ferros 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 15 cm.

- Concreto estrutural, virado em obra, fck = 25 Mpa.

03.03- Forro

Laje prémoldada, calculadas considerando o vão e o tipo de apoio, incluindo escoras, ferragem e concreto com fornecimento de ART do fabricante.

### NORMAS APLICAVEIS

NBR-06118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado

Fixa condições gerais que devem ser obedecidas no projeto, na execução e no controle de obras de concreto armado, excluídas aquelas em que se empregue concreto leve ou outros concretos especiais.

NBR-06122 - Projeto e Execução de Fundações

Fixa condições básicas a serem observadas no projeto e execução de fundações de edifícios, pontes e demais estruturas em geral.

NBR-07212 - Execução de Concreto Dosado em Central

Fixa condições exigíveis para a execução de concreto dosado em central, incluindo as operações de armazenamento dos materiais, dosagem, mistura, transporte, recebimento, controle de qualidade, inspeção, aceitação e rejeição.

NBR-07480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado

Fixa condições exigíveis no recebimento de barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado.

NBR-12655 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto - Procedimento

Fixa condições exigíveis para o preparo, controle e recebimento de concreto destinado a execução de estruturas de concreto simples ou armado.

04- ALVENARIA

04.01- Paredes:

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 14 x 11.5 x 24 cm. de primeira qualidade, assentados com argamassa mista traço 1:2:8, observando rigorosamente nível e prumo.

04.02- Vergas e Contravergas:

Serão executadas vergas e contravergas conforme determinado no projeto executivo com as dimensões especificadas no mesmo.

Serão em concreto aparente armado fck = 25 mpa.

NORMAS APLICAVEIS

NBR 8545/1984 – Execução de Alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - procedimentos

05- COBERTURA

05.01- Estrutura Metálica:

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço resistente a corrosão com pintura em esmalte sintético.

05.02- Telhamento:

Telha em aço galvanizado, trapezoidal, tipo sanduíche de poliuretano com chapa espessura de 0,5 mm e espessura de 0,30 mm.

05.03- Manta:

Subcobertura com manta aluminizada.

05.04- Platibandas:

05.04.01- Alvenaria

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 14 x 11,5 x 24 cm. de primeira qualidade, assentados com argamassa mista traço 1:2:8.

05.04.02- CHAPISCO

As platibandas receberão chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4.

05.04.03- EMBOÇO

revestimento com argamassa de areia, cimento e cal desidratada, no traço 1:2:8 com espessura média de 2,0 cm. Este revestimento deverá apresentar uma face lisa desempenada, arestas e cantos vivos, sem ondulações, alinhados e nivelados.

05.04.04- RUFOS

Rufos em chapa galvanizada sobre todas as paredes da platibanda.

06- REVESTIMENTO

06.01- Chapisco:

As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. – Paredes externas com hidrofugo até altura de 1,00 m.

06.02- Emboço:

Depois de chapiscadas as superfícies receberão revestimento com argamassa de areia cimento e cal desidratada, no traço 1:2:8 com espessura média de 2,0 cm. Este revestimento deverá apresentar uma face lisa desempenada, arestas e cantos vivos, sem ondulações, alinhados e nivelados. Sem que nas paredes externas no mesmo deverá ser adicionado c/ hidrofugo até a altura de 1,00 m.

06.03- Azulejo:

Nas salas de procedimento, curativos, apoio, vacinas, WC masculino, feminino e funcionários, depósito, copa/estar de funcinários e abrigos de lixo e resíduos sólidos.

NORMAS APLICAVEIS

NBR 7200/1998 - Execução de revestimentos de parede e tetos de argmassas inorgânicas - procedimento

07- PISOS

07.01- Contra piso:

Sobre aterro perfeitamente compactado nas cotas indicadas em projeto e após a colocação de todas as tubulações, será executado um lastro de brita de 05 cm. Após será executado o contrapiso utilizando concreto não estrutural com hidrofugo.

07.02- Piso:

Serão assentados, em todas as dependências sobre o contra piso cerâmica esmaltada  30 x 30 cm. de 1º qualidade. PEI V.

NORMAS APLICAVEIS

NBR 9050/2004 – Acessibilidade a edifícios, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (Pessoas Portadoras de Deficiência)

08- ESQUADRIAS

08.01- Esquadrias:

Conforme especificado em projeto executivo.

09- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ÁGUA FRIA

09.01- Rede de água fria:

O abastecimento da rede de água fria será executado conforme normas da concessionária local e abastecerá duas caixa de água de 1000 litros.

A rede de distribuição de água fria será feita através de tubos e conexões de PVC que abastecerá os equipamentos advindos da caixa d’água.

10- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ESGOTO

10.1- Rede de esgoto:

O escoamento das águas servidas será feito através de tubos e conexões de PVC com declividade e diâmetro compatíveis com a carga dos equipamentos.

No ramal externo, a água servida da pia da cozinha passará por decantação em caixa de gordura e todos os ramais de esgoto terão caixa de inspeção.

11- EQUIPAMENTOS

11.01-Bacia Sanitária.

Bacia de louça sifonada, com caixa de descarga acoplada branca.

11.02- Bacia para Sanitário Acessível.

Bacia para sanitário acessível, válvula descarga.

11.03- Lavatório para Sanitário Acessível.

Lavatório para sanitário acessível.

11.04- Barra de apoio.

Barra de apoio metálica 0,80m.

11.05- Tanque de louça.

Tanque de louça branca grande, com coluna (55x60cm).

11.06- Torneira de fechamento automático.

Torneira de fechamento automático de mesa.

11.07- Torneira de jardim.

Torneira de jardim.

11.08- Chuveiro.

Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha.

11.09- Saboneteira.

Saboneteira de embutir inox.

11.10- Papeleira.

Papeleira de embutir inox.

11.11- Porta toalha.

Porta toalha inox.

11.12- Torneira de parede.

Torneira cromada média 3/4” de parede.

11.13- Torneira tubo móvel.

Torneira cromada tubo móvel para bancada 3/4” para bancada.

11.14- Lava-pés.

Em granito esp= 2,5cm 60x60x15cm com frontão de 10 cm.

11.15- Bancada em granito.

Tampo/bancada em granito esp= 03cm.

11.16- Cuba inox.

Cuba inox 50x40x25cm.

11.17- Cuba de louça.

Cuba de louça de embutir completa (35x50cm).

11.18- Lavatório de louça.

Lavatório de louça branca com coluna (45x50cm).

NORMAS APLICAVEIS

NBR 5626/1998 – Instalação Predial de Água Fria

NBR 8160/1999 – Sistemas Prediais de esgoto sanitário – projeto e execução

12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.01- Entrada de Energia

Padrão bifásico, em poste de concreto com quadro de medição nos moldes exigido pela concessionária local, com entrada subterrânea até o quadro de distribuição.

12.02- Quadro de Distribuição

Quadro de distribuição de energia de embutir com capacidade para 14 a 20 disjuntores com barramento (2 unidades).

Disjuntores bipolar e tripolar de 10 a 50 amperes para proteção dos circuitos de entrada e ramais de distribuição.

12.03- Interruptores e Tomadas

Interruptor, uma tecla com tomada e de 2 teclas.

Tomada universal dois pólos 15 amperes e 250 volts (paredes).

Tomada universal dois pólos 15 amperes e 250 volts (piso).

Tomada para telefone para pino jack ¼

Tomada dois pólos mais terra para computador.

12.04- Fios e Cabos

Para entrada de energia – cabo isolado em pvc secção 16 mm – 0,6/1kv – 70°.

Para os rede de distribuição – fio isolado de pvc – secção 4 mm – 750 volts – 70°

Para os ramais de ligação de tomadas e interruptores – fio isolado em pvc – secção de 2,5 e 1,5 mm – 750 volts – 70°.

Ramais de ligação em eletrodutos de pvc flexível corrugado diâmetro 20 mm e caixas de embutir de plásticas 4X2 e 4X4.

12.05- Luminárias:

Com difusor incluindo duas lâmpadas fluorescente de 32W – 220v.

NORMAS APLICAVEIS

NBR 5110/2004 – Instalações elétricas de baixa tensão - procedimentos

13- S.P.D.A.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS:

13.01- Para raio:

Para raio tipo Franklin com haste 3m x 2”.

13.02- Haste de aterramento:

Haste de aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0 m com conector.

13.03- Cabo de 35mm²:

Cabo de ligação, de descida e aterramento em cobre nu Ø= 35mm² com suportes de fixação, sendo os cabos de descida em eletroduto de PVC rígido Ø=40mm .

13.04- Caixa de inspeção:

Caixa de passagem 30x30x40cm com dreno brita e tampa .

PINTURA

ALVENARIA:

Após lixamento e remoção de todas as impurezas será executada a pintura das paredes com aplicação de uma demão de seladora e tantas demãos de tinta látex PVA (interno) e tinta acrílica (externo) quanto se fizer necessária para o perfeito cobrimento das paredes,

ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Após lixamento, remoção de todas as impurezas e retirada de pequenos defeitos, aplicação de massa a base de óleo, aplicação uma demão de seladora para madeira e posteriormente aplicado a pincel esmalte sintético em, no mínimo, duas demãos.

ESQUADRIAS DE FERRO:

Após lixamento, a superfície receberá proteção com uma demão de zarcão e após pintura em esmalte sintético com duas demãos aplicadas a pincel.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

A obra deverá ser limpa e removido todo o entulho, deixando a edificação em condições de pronto uso, bem como o seu entorno.

Ribeirão Grande, 12 de Julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

PROPRIETÁRIA

GEDIANE SEGATTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA 5060788713

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO |  |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL |  |  | RIBEIRÃO GRANDE - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESSADO |  |  | Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |  |  |  | MESES |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  | % OBRA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % EXEC |
| 1 | S. PRELIMINARES | 12.885,12 |  | 12.885,12 | - | - | - | - | - | - | - | 12.885,12 |
|  | (%) | 2,7094% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2 | FUNDAÇÕES | 66.379,61 |  | 49.784,71 | 16.594,90 | - | - | - | - | - | - | 66.379,61 |
|  | (%) | 13,9581% |  | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 3 | SUPERESTRUTURA | 44.503,25 |  | - | 22.251,63 | 22.251,63 | - | - | - | - | - | 44.503,25 |
|  | (%) | 9,3580% |  | 0% | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 4 | ALVENARIA | 30.820,07 |  | - | 7.705,02 | 15.410,04 | 7.705,02 | - | - | - | - | 30.820,07 |
|  | (%) | 6,4807% |  | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | ESQUADRIAS | 53.432,72 |  | - | - | - | 26.716,36 | 26.716,36 | - | - | - | 53.432,72 |
|  | (%) | 11,2356% |  | 0% | 0% |  | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 100% |
| 6 | COBERTURA | 66.627,65 |  | - | - | - | 19.988,30 | 33.313,83 | 13.325,53 | - | - | 66.627,65 |
|  | (%) | 14,0102% |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% | 100% |
| 7 | I. HIDRAULICAS | 35.840,98 |  | - | - | - | - | 17.920,49 | 10.752,29 | 7.168,20 | - | 35.840,98 |
|  | (%) | 7,5365% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 100% |
| 8 | I. ELÉTRICAS | 51.674,45 |  | - | - | - | - | - | 25.837,22 | 25.837,22 | - | 51.674,45 |
|  | (%) | 10,8659% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 50% | 50% | 0% | 100% |
| 9 | REVESTMENTOS | 54.016,82 |  | - | - | - | - | - | - | 16.205,05 | 37.811,78 | 54.016,82 |
|  | (%) | 11,3585% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% |
| 10 | PISOS | 28.007,56 |  | - | - | - | 5.601,51 | 8.402,27 | - | - | 14.003,78 | 28.007,56 |
|  | (%) | 5,8893% |  | 0% | 0% |  | 20% | 30% |  | 0% | 50% | 100% |
| 11 | PINTURA | 21.376,16 |  | - | - | - | 4.275,23 | 6.412,85 | - | - | 10.688,08 | 21.376,16 |
|  | (%) | 4,4949% |  | 0% | 0% |  | 20% | 30% |  | 0% | 50% | 100% |
| 12 | S.EXTERNOS | 10.000,16 |  | - | - | - | - | 2.500,04 | 2.500,04 | 2.500,04 | 2.500,04 | 10.000,16 |
|  | (%) | 2,1028% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  | TOTAL GERAL | 475.564,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 62.669,83 | 46.551,55 | 37.661,66 | 64.286,42 | 95.265,83 | 52.415,09 | 51.710,51 | 65.003,67 | 475.564,55 |
| PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | 13,18% | 9,79% | 7,92% | 13,52% | 20,03% | 11,02% | 10,87% | 13,67% | 100% |
| VALOR ACUMULADO |  |  |  | 62.669,83 | 109.221,37 | 146.883,04 | 211.169,45 | 306.435,29 | 358.850,37 | 410.560,88 | 475.564,55 |  |
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 13% | 23% | 31% | 44% | 64% | 75% | 86% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capão Bonito, 12 de Julho de 2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA 5060788713 |  |  |  |

| PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE |  |  |  |  |
| LOCAL | RIBEIRÃO GRANDE - SP |  |  |  |  |
| INTERESSADO | Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1,00 | 12.885,12 | 12.885,12 |
| 73822/001 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | M2 | 506,32 | 3,50 | 1.771,71 |
| 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 3,75 | 300,93 | 1.128,48 |
| 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 250,00 | 8,16 | 2.040,78 |
| 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 6,00 | 209,11 | 1.254,66 |
| 6.125.003 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6MM, DIMENSÕES 2,44X1,22, DISPONDO DE ABERTURA E PORTÃO - H=1,10M | M2 | 105,50 | 63,41 | 6.689,48 |
| 2 | FUNDAÇÃO |  | 1,00 | 66.379,61 | 66.379,61 |
| 2.01 | BROCA |  | 1,00 | 20.779,65 | 20.779,65 |
| 74156/001 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 372,00 | 55,86 | 20.779,65 |
| 2.02 | LASTROS |  | 1,00 | 1.520,31 | 1.520,31 |
| 83534 | LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 2,10 | 677,25 | 1.422,23 |
| 74164/001 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG - ESP=5CM | M3 | 4,10 | 23,92 | 98,08 |
| 2.03 | SAPATA |  | 1,00 | 15.571,70 | 15.571,70 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 78,00 | 47,29 | 3.688,50 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 694,00 | 7,11 | 4.936,84 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 13,65 | 345,69 | 4.718,67 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 13,65 | 163,20 | 2.227,70 |
| 2.04 | VIGA BALDRAME |  | 1,00 | 26.949,06 | 26.949,06 |
| 73699 | ESCAVAÇÃO MANUAL (INCLUSIVE SAPATAS) | M3 | 39,00 | 69,98 | 2.729,38 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 163,00 | 47,29 | 7.708,01 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1.105,00 | 7,11 | 7.860,53 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 17,00 | 345,69 | 5.876,73 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 17,00 | 163,20 | 2.774,42 |
| 2.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO |  | 1,00 | 1.558,89 | 1.558,89 |
| 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO COM O SOLO. UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA / 2 DEMÃOS | M2 | 204,00 | 7,64 | 1.558,89 |
| 3 | SUPER ESTRUTURA |  | 1,00 | 44.503,25 | 44.503,25 |
| 3.01 | PILARES |  | 1,00 | 8.435,25 | 8.435,25 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 56,20 | 47,29 | 2.657,61 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 496,00 | 7,11 | 3.528,35 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 4,42 | 345,69 | 1.527,95 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 4,42 | 163,20 | 721,35 |
| 3.02 | VIGA DE RESPALDO |  | 1,00 | 36.068,00 | 36.068,00 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 81,60 | 47,29 | 3.858,73 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1.019,00 | 7,11 | 7.248,76 |
| 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 253,28 | 72,73 | 18.421,26 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO (VIGAS) | M3 | 12,85 | 345,69 | 4.442,12 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 12,85 | 163,20 | 2.097,14 |
| 4 | ALVENARIA |  | 1,00 | 30.820,07 | 30.820,07 |
| 4.01 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO |  | 1,00 | 18.867,48 | 18.867,48 |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 404,00 | 46,70 | 18.867,48 |
| 4.02 | VERGAS |  | 1,00 | 11.952,59 | 11.952,59 |
| 73654 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO | M2 | 60,00 | 102,95 | 6.177,26 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 496,00 | 7,11 | 3.528,35 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 6,50 | 345,69 | 2.246,99 |
| 5 | ESQUADRIAS |  | 1,00 | 53.432,72 | 53.432,72 |
| 5.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 1,00 | 8.107,53 | 8.107,53 |
| 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA | UN | 1,00 | 353,68 | 353,68 |
| 05.01.095 | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM | UN | 12,00 | 475,85 | 5.710,20 |
| 05.01.096 | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM | UN | 1,00 | 494,32 | 494,32 |
| *** | PORTA DE MADEIRA , 0,80X2,60M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA | UN | 2,00 | 602,29 | 1.204,57 |
| 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESP= 3MM | M2 | 5,25 | 65,67 | 344,76 |
| 5.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO |  | 1,00 | 31.744,28 | 31.744,28 |
| 14.01.60 | FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR) | M2 | 80,00 | 377,26 | 30.180,48 |
| 74100 | PORTÃO DE FERRO C/ BARRA 1/2", C/ REQUADRO | M2 | 5,90 | 196,24 | 1.157,84 |
| 06.03.003 | AF-01 ALÇAPÃO P/ LAJE E FORRO 60X60 COMPLETO | UN | 1,00 | 405,96 | 405,96 |
| 5.03 | COMPONENTES |  | 1,00 | 13.580,92 | 13.580,92 |
| 13.07.02 | BRISE HORIZONTAIS EM ALUMINIO COM CHAPAS LISA PARA PINTURA ANODIZADA NA COR CINZA | M² | 28,00 | 485,03 | 13.580,92 |
| 6 | COBERTURA |  | 1,00 | 66.627,65 | 66.627,65 |
| 6.01 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1,00 | 15.192,05 | 15.192,05 |
| 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURA OU TRELIÇA, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO O FECHAMENTO METÁLICO, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 237,60 | 63,94 | 15.192,05 |
| 6.02 | TELHAMENTO |  | 1,00 | 18.224,59 | 18.224,59 |
| 07.03.97 | TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE E=30MM CHPA ESP= 5MM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO | M2 | 237,60 | 76,70 | 18.224,59 |
| 6.03 | COMPONENTES |  | 1,00 | 2.561,48 | 2.561,48 |
| 07.05.80 | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | M2 | 231,50 | 11,06 | 2.561,48 |
| 6.04 | PLATIBANDA |  | 1,00 | 30.649,54 | 30.649,54 |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 404,00 | 46,70 | 18.867,48 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 240,00 | 5,49 | 1.317,89 |
| 73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 240,00 | 24,42 | 5.861,89 |
| 72109 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 126,45 | 36,40 | 4.602,27 |
| 7 | HIDRÁULICA |  | 1,00 | 35.840,98 | 35.840,98 |
| 7.01 | ÁGUA FRIA |  | 1,00 | 6.171,74 | 6.171,74 |
| 08.01.01 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4 COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1,00 | 838,56 | 838,56 |
| 08.14.97 | CAIXA D`AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA | UN | 2,00 | 520,35 | 1.040,70 |
| 08.03.15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2) INCL CONEXOES | M | 40,00 | 12,71 | 508,41 |
| 08.03.16 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4) INCL CONEXOES | M | 80,00 | 15,28 | 1.222,75 |
| 08.03.19 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2) INCL CONEXOES | M | 36,00 | 29,88 | 1.075,62 |
| 08.04.06 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 3,00 | 113,82 | 341,45 |
| 08.04.01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2) | UN | 3,00 | 38,43 | 115,29 |
| 08.04.21 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2) | UN | 3,00 | 73,54 | 220,63 |
| 08.04.22 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 9,00 | 80,36 | 723,27 |
| 08.04.32 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 1,00 | 85,06 | 85,06 |
| 7.02 | ESGOTO |  | 1,00 | 5.496,73 | 5.496,73 |
| 08.09.16 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2) INCL CONEXOES | M | 40,00 | 32,51 | 1.300,51 |
| 08.09.18 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4) INCL CONEXOES | M | 60,00 | 43,16 | 2.589,84 |
| 08.10.10 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 15,00 | 54,01 | 810,22 |
| 74051/2 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DN=40CM - FORNECIMENTO E INSTAL. | UN | 1,00 | 95,50 | 95,50 |
| 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL. | UN | 4,00 | 175,17 | 700,66 |
| 7.03 | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1,00 | 8.268,28 | 8.268,28 |
| 08.11.33 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (3) INCL CONEXOES | M | 98,20 | 39,83 | 3.911,58 |
| 08.12.22 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 52,00 | 63,57 | 3.305,71 |
| 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL. | UN | 6,00 | 175,17 | 1.050,99 |
| 7.04 | EQUIPAMENTOS |  | 1,00 | 15.904,23 | 15.904,23 |
| 08.16.04 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 2,00 | 438,07 | 876,14 |
| 08.16.89 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL, VALVULA DESCARGA | CJ | 1,00 | 1.134,54 | 1.134,54 |
| 08.16.90 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1,00 | 1.097,88 | 1.097,88 |
| 08.16.92 | BR-04 BARRA DE APOIO METALICA 0,80M | UN | 2,00 | 550,94 | 1.101,88 |
| 08.16.46 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA (55x60cm) | UN | 1,00 | 699,11 | 699,11 |
| 08.17.85 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 10,00 | 259,11 | 2.591,05 |
| 08.17.81 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UND | 1,00 | 15,05 | 15,05 |
| 9535 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 40,92 | 40,92 |
| 08.16.051 | SABONETEIRA DE EMBUTIR INOX | UND | 10,00 | 182,14 | 1.821,40 |
| 08.16.051 | PAPELEIRA DE EMBUTIR INOX | UND | 2,00 | 148,54 | 297,08 |
| 08.16.051 | PORTA TOALHA INOX | UND | 10,00 | 175,91 | 1.759,08 |
| 73949/6 | TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UND | 3,00 | 43,85 | 131,55 |
| 73949/7 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UND | 1,00 | 193,73 | 193,73 |
| 15410 | GRANITO (LAVA-PÉS 60X60X15CM COM FRONTÃO DE 10CM) | UND | 1,00 | 250,64 | 250,64 |
| 440206 | TAMPO/ BANCADA EM GRANITO ESPESSURA 03 CM | UND | 1,00 | 863,95 | 863,95 |
| 15410 | CC 03 CUBA INOX 50X40X25CM | UND | 1,00 | 701,62 | 701,62 |
| 15410.01 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA (35x50cm) | UND | 6,00 | 240,57 | 1.443,44 |
| 15.410.012 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES C/ COLUNA (45x50cm) | UND | 3,00 | 295,05 | 885,16 |
| 8 | ELÉTRICA |  | 1,00 | 51.674,45 | 51.674,45 |
| 8.01 | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1,00 | 2.181,69 | 2.181,69 |
| 09.02.59 | AE-19 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 22KVA AES/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 1,00 | 1.242,50 | 1.242,50 |
| 09.02.65 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1,00 | 874,76 | 874,76 |
| 09.02.88 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1,00 | 64,43 | 64,43 |
| 8.02 | INTERLIGAÇÃO |  | 1,00 | 3.634,52 | 3.634,52 |
| 09.03.05 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 150,00 | 17,21 | 2.582,10 |
| 09.03.46 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 60,00 | 17,54 | 1.052,42 |
| 8.03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1,00 | 1.486,44 | 1.486,44 |
| 09.05.47 | QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO | UN | 2,00 | 249,04 | 498,07 |
| 09.05.70 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 20,00 | 49,42 | 988,37 |
| 8.04 | ENFIAÇÃO |  | 1,00 | 16.864,21 | 16.864,21 |
| 09.06.01 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2 | UN | 75,00 | 12,49 | 936,54 |
| 09.06.02 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X4 | UN | 10,00 | 18,95 | 189,46 |
| 09.07.009 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 100,00 | 0,95 | 94,85 |
| 09.07.03 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400,00 | 1,75 | 701,18 |
| 09.07.04 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 800,00 | 2,38 | 1.901,76 |
| 09.07.05 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 300,00 | 3,24 | 972,43 |
| 09.07.06 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 200,00 | 56,45 | 11.289,89 |
| 09.05.36 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 250,00 | 2,04 | 508,80 |
| 09.05.37 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 100,00 | 2,69 | 269,30 |
| 8.05 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1,00 | 7.624,61 | 7.624,61 |
| 09.08.46 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 15A-250V ELETR.DE POLIETILENO | UN | 50,00 | 91,12 | 4.555,80 |
| 09.08.52 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 15,00 | 118,03 | 1.770,48 |
| 09.08.050 | TOMADA DE PISO ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 2,00 | 153,49 | 306,98 |
| 09.08.45 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA EM CAIXA 4"X2"- ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 10,00 | 76,64 | 766,44 |
| 09.08.30 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 2,00 | 112,45 | 224,91 |
| 8.06 | LUMINÁRIAS |  | 1,00 | 6.834,10 | 6.834,10 |
| 09.09.34 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 47,00 | 145,41 | 6.834,10 |
| 8.07 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.) |  | 1,00 | 13.048,87 | 13.048,87 |
| 09.13.12 | PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" | UN | 1,00 | 508,88 | 508,88 |
| 09.13.20 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO | M | 150,00 | 62,60 | 9.390,60 |
| 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR | UN | 6,00 | 34,79 | 208,76 |
| 72253 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100,00 | 18,08 | 1.808,50 |
| 09.03.48 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 12,00 | 30,85 | 370,17 |
| 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA | UND | 6,00 | 126,99 | 761,96 |
| 9 | REVESTIMENTOS |  | 1,00 | 54.016,82 | 54.016,82 |
| 9.01 | REVESTIMENTO DE FORRO |  | 1,00 | 2.649,18 | 2.649,18 |
| 73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 90,84 | 23,79 | 2.160,95 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 90,84 | 5,37 | 488,23 |
| 9.02 | REVESTIMENTO DE PAREDES DE GESSO |  | 1,00 | 3.017,76 | 3.017,76 |
| 73792/001 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 120,53 | 25,04 | 3.017,76 |
| 9.03 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  | 1,00 | 36.064,29 | 36.064,29 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 666,60 | 20,26 | 13.505,37 |
| 73927/003 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL (DESEMPENADO) | M2 | 666,60 | 20,02 | 13.342,83 |
| 73912/002 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 252,00 | 36,57 | 9.216,09 |
| 9.04 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 1,00 | 12.285,60 | 12.285,60 |
| 74000/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA | M2 | 88,00 | 44,27 | 3.895,42 |
| 73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 150,00 | 23,79 | 3.568,28 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 238,00 | 20,26 | 4.821,90 |
| 10 | PISOS |  | 1,00 | 28.007,56 | 28.007,56 |
| 73907/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M2 | 211,50 | 16,97 | 3.589,80 |
| 74249/001 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | M2 | 211,50 | 5,00 | 1.058,37 |
| 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 211,50 | 77,25 | 16.338,10 |
| 6051 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 211,50 | 16,55 | 3.500,87 |
| 73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M | 146,40 | 12,85 | 1.881,94 |
| 13.06.83 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) | M | 16,10 | 101,77 | 1.638,49 |
| 11 | PINTURA |  | 1,00 | 21.376,16 | 21.376,16 |
| 11.01 | PINTURA EM PAREDES INTERNAS E FORROS |  | 1,00 | 8.930,63 | 8.930,63 |
| 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 878,00 | 10,17 | 8.930,63 |
| 11.02 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA |  | 1,00 | 3.194,47 | 3.194,47 |
| 15.03.007 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 97,80 | 29,99 | 2.933,18 |
| 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | M2 | 11,80 | 22,14 | 261,29 |
| 11.03 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  | 1,00 | 9.251,06 | 9.251,06 |
| 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 477,70 | 19,37 | 9.251,06 |
| 12 | SERVIÇOS EXTERNOS |  | 1,00 | 10.000,16 | 10.000,16 |
| 12.01 | CALÇADAS |  | 1,00 | 6.780,80 | 6.780,80 |
| 275.211 | PASSEIO EM CONCRETO FCK= 13,5 MPA, E=7 CM, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA | M2 | 117,00 | 57,96 | 6.780,80 |
| 12.02 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  | 1,00 | 1.178,16 | 1.178,16 |
| 83635 | EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 118,04 | 354,11 |
| 09.09.050 | IL 28 - ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA | UN | 3,00 | 216,15 | 648,44 |
| 970101 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 9,00 | 19,51 | 175,61 |
| 12.03 | LIMPEZA FINAL |  | 1,00 | 2.041,20 | 2.041,20 |
| 16.11.005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 250,00 | 8,16 | 2.041,20 |
| CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 475.564,55 |
|  | * TABELA DE REFERENCIA DE INSUMOS SINAPI 04/2013 |  |  |  |  |
|  | * B.D.I. INCLUSO 20% |  |  |  |  |
|  |  |  | Capão Bonito, 12 de Julho de 2013 |  |  |
|  |  |  | ______________________________________ |  |  |
|  |  |  | ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO |  |  |
|  |  |  | CREA 5060788713 |  |  |

| PLANILHA ANALÍTICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL | RIBEIRÃO GRANDE - SP |  |  |  |  |  |  |
| INTERESSADO | Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | CUSTO UNT. | CUSTO M.O. | CUSTO MAT. | CUSTO TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1,00 | 12.885,12 | 6.045,96 | 6.839,16 | 12.885,12 |
| 73822/001 | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | M2 | 506,32 | 3,50 | 1.771,71 | 0,00 | 1.771,71 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 6111 | Servente | h | 0,30 | 9,72 | 2,92 |  | 2,92 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,92 | 0,00 | 2,92 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 3,75 | 300,93 | 144,26 | 984,22 | 1.128,48 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 4,00 | 5,62 |  | 22,48 | 22,48 |
| 5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0,11 | 4,82 |  | 0,53 | 0,53 |
| 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M² | 1,00 | 190,00 |  | 190,00 | 190,00 |
| 4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 1,00 | 4,05 |  | 4,05 | 4,05 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,53 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 1,50 | 0,42 |  | 0,63 | 0,63 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,01 | 49,50 |  | 0,50 | 0,50 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 1,03 | 11,59 | 11,94 |  | 11,94 |
| 6111 | Servente | h | 2,07 | 9,72 | 20,12 |  | 20,12 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 32,06 | 218,72 | 250,77 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 38,47 | 262,46 | 300,93 |
| 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 250,00 | 8,16 | 831,09 | 1.209,69 | 2.040,78 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 0,10 | 25,54 |  | 2,55 | 2,55 |
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0,01 | 5,18 |  | 0,05 | 0,05 |
| 4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0,25 | 5,21 |  | 1,30 | 1,30 |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,02 | 6,20 |  | 0,12 | 0,12 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 0,13 | 11,59 | 1,51 |  | 1,51 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,13 | 9,72 | 1,26 |  | 1,26 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,77 | 4,03 | 6,80 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 3,32 | 4,84 | 8,16 |
| 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 6,00 | 209,11 | 1.140,62 | 114,05 | 1.254,66 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0,01 | 57,00 |  | 0,57 | 0,57 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 0,22 | 0,42 |  | 0,09 | 0,09 |
| 2418 | DOBRADIÇA DE 3 X 2 1/2 EM LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, PARA PORTA INTERNA. | UN | 0,02 | 16,74 |  | 0,33 | 0,33 |
| 2745 | PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM | M | 0,27 | 1,48 |  | 0,40 | 0,40 |
| 4403 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | M | 0,30 | 11,09 |  | 3,33 | 3,33 |
| 5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | KG | 0,03 | 5,18 |  | 0,16 | 0,16 |
| 6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,48 | 7,66 |  | 3,68 | 3,68 |
| 7213 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX OU FIBROTEX 4MM 2,44 X 0,50M | M² | 0,72 | 10,00 |  | 7,20 | 7,20 |
| 11467 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | UN | 0,01 | 8,38 |  | 0,08 | 0,08 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 6,80 | 11,59 | 78,81 |  | 78,81 |
| 6111 | Servente | h | 8,19 | 9,72 | 79,61 |  | 79,61 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 158,42 | 15,84 | 174,26 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 190,10 | 19,01 | 209,11 |
| 6.125.003 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6MM, DIMENSÕES 2,44X1,22, DISPONDO DE ABERTURA E PORTÃO - H=1,10M | M2 | 105,50 | 63,41 | 2.158,28 | 4.531,20 | 6.689,48 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1363 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM | M² | 1,10 | 12,75 |  | 14,03 | 14,03 |
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUAL. 7,5X7,5 (3X3) | M | 3,15 | 5,62 |  | 17,70 | 17,70 |
| 4403 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | M | 0,30 | 11,09 |  | 3,33 | 3,33 |
| 26760 | PREGO | KG | 0,15 | 4,91 |  | 0,74 | 0,74 |
| 1213 | CARPINTEIRO | h | 0,80 | 11,59 | 9,27 |  | 9,27 |
| 6111 | Servente | h | 0,80 | 9,72 | 7,78 |  | 7,78 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 17,05 | 35,79 | 52,84 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 20,46 | 42,95 | 63,41 |
| 2 | FUNDAÇÃO |  | 1,00 | 66.379,61 | 34.793,48 | 31.586,13 | 66.379,61 |
| 2.01 | BROCA |  | 1,00 | 20.779,65 | 12.120,97 | 8.658,69 | 20.779,65 |
| 74156/001 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 372,00 | 55,86 | 12.120,97 | 8.658,69 | 20.779,65 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,02 | 6,20 |  | 0,12 | 0,12 |
| 33 | ACO CA-50 | KG | 0,98 | 3,39 |  | 3,32 | 3,32 |
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0,05 | 57,00 |  | 2,85 | 2,85 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 14,65 | 0,42 |  | 6,15 | 6,15 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,13 | 49,50 |  | 6,44 | 6,44 |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,01 | 51,25 |  | 0,51 | 0,51 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,33 | 11,59 | 3,82 |  | 3,82 |
| 6111 | Servente | h | 2,40 | 9,72 | 23,33 |  | 23,33 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 27,15 | 19,40 | 46,55 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 32,58 | 23,28 | 55,86 |
| 2.02 | LASTROS |  | 1,00 | 1.520,31 | 894,23 | 626,09 | 1.520,31 |
| 83534 | LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 2,10 | 677,25 | 798,58 | 623,65 | 1.422,23 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 0,49 | 53,00 |  | 25,97 | 25,97 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 150,00 | 0,42 |  | 63,00 | 63,00 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,98 | 49,50 |  | 48,51 | 48,51 |
| 7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA | KG | 20,00 | 5,50 |  | 110,00 | 110,00 |
| 4750 | Pedreiro | h | 8,33 | 11,59 | 96,54 |  | 96,54 |
| 6111 | Servente | h | 22,67 | 9,72 | 220,35 |  | 220,35 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 316,90 | 247,48 | 564,38 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 380,28 | 296,98 | 677,25 |
| 74164/001 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | M3 | 4,10 | 23,92 | 95,64 | 2,44 | 98,08 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,01 | 49,50 |  | 0,50 | 0,50 |
| 6111 | Servente | h | 2,00 | 9,72 | 19,44 |  | 19,44 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 19,44 | 0,50 | 19,94 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 23,33 | 0,59 | 23,92 |
| 2.03 | SAPATA |  | 1,00 | 15.571,70 | 6.997,01 | 8.574,68 | 15.571,70 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 78,00 | 47,29 | 2.069,50 | 1.619,00 | 3.688,50 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0,15 | 5,18 |  | 0,78 | 0,78 |
| 4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0,27 | 2,89 |  | 0,78 | 0,78 |
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 0,50 | 25,54 |  | 12,77 | 12,77 |
| 4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0,57 | 5,21 |  | 2,97 | 2,97 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 1,00 | 11,59 | 11,59 |  | 11,59 |
| 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1,00 | 10,52 | 10,52 |  | 10,52 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 22,11 | 17,30 | 39,41 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 26,53 | 20,76 | 47,29 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 694,00 | 7,11 | 1.841,32 | 3.095,52 | 4.936,84 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,03 | 6,20 |  | 0,19 | 0,19 |
| 34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1,10 | 3,21 |  | 3,53 | 3,53 |
| 378 | ARMADOR | h | 0,10 | 11,59 | 1,16 |  | 1,16 |
| 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | h | 0,10 | 10,52 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,21 | 3,72 | 5,93 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 2,65 | 4,46 | 7,11 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 13,65 | 345,69 | 863,27 | 3.855,40 | 4.718,67 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,63 | 51,25 |  | 32,29 | 32,29 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,21 | 49,50 |  | 10,40 | 10,40 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 349,00 | 0,42 |  | 146,58 | 146,58 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,87 | 53,00 |  | 46,11 | 46,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,83 | 11,59 | 21,21 |  | 21,21 |
| 6111 | Servente | h | 3,24 | 9,72 | 31,49 |  | 31,49 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 52,70 | 235,37 | 288,08 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 63,24 | 282,45 | 345,69 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 13,65 | 163,20 | 2.222,93 | 4,77 | 2.227,70 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0,30 | 0,97 |  | 0,29 | 0,29 |
| 4750 | Pedreiro | h | 5,00 | 11,59 | 57,95 |  | 57,95 |
| 6111 | Servente | h | 8,00 | 9,72 | 77,76 |  | 77,76 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 135,71 | 0,29 | 136,00 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 162,85 | 0,35 | 163,20 |
| 2.04 | VIGA BALDRAME |  | 1,00 | 26.949,06 | 13.829,49 | 13.119,57 | 26.949,06 |
| 73699 | ESCAVAÇÃO MANUAL (INCLUSIVE SAPATAS) | M3 | 39,00 | 69,98 | 2.729,38 | 0,00 | 2.729,38 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 6111 | Servente | h | 6,00 | 9,72 | 58,32 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 58,32 | 0,00 | 58,32 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 69,98 | 0,00 | 69,98 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 163,00 | 47,29 | 4.324,72 | 3.383,29 | 7.708,01 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0,15 | 5,18 |  | 0,78 | 0,78 |
| 4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0,27 | 2,89 |  | 0,78 | 0,78 |
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 0,50 | 25,54 |  | 12,77 | 12,77 |
| 4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0,57 | 5,21 |  | 2,97 | 2,97 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 1,00 | 11,59 | 11,59 |  | 11,59 |
| 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1,00 | 10,52 | 10,52 |  | 10,52 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 22,11 | 17,30 | 39,41 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 26,53 | 20,76 | 47,29 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1.105,00 | 7,11 | 2.931,79 | 4.928,74 | 7.860,53 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,03 | 6,20 |  | 0,19 | 0,00 |
| 34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1,10 | 3,21 |  | 3,53 | 0,00 |
| 378 | ARMADOR | h | 0,10 | 11,59 | 1,16 |  | 0,00 |
| 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | h | 0,10 | 10,52 | 1,05 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,21 | 3,72 | 5,93 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 2,65 | 4,46 | 7,11 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 17,00 | 345,69 | 1.075,13 | 4.801,60 | 5.876,73 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,63 | 51,25 |  | 32,29 | 32,29 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,21 | 49,50 |  | 10,40 | 10,40 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 349,00 | 0,42 |  | 146,58 | 146,58 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,87 | 53,00 |  | 46,11 | 46,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,83 | 11,59 | 21,21 |  | 21,21 |
| 6111 | Servente | h | 3,24 | 9,72 | 31,49 |  | 31,49 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 52,70 | 235,37 | 288,08 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 63,24 | 282,45 | 345,69 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 17,00 | 163,20 | 2.768,48 | 5,94 | 2.774,42 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0,30 | 0,97 |  | 0,29 | 0,29 |
| 4750 | Pedreiro | h | 5,00 | 11,59 | 57,95 |  | 57,95 |
| 6111 | Servente | h | 8,00 | 9,72 | 77,76 |  | 77,76 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 135,71 | 0,29 | 136,00 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 162,85 | 0,35 | 163,20 |
| 2.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO |  | 1,00 | 1.558,89 | 951,78 | 607,10 | 1.558,89 |
| 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO COM O SOLO. UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA / 2 DEMÃOS | M2 | 204,00 | 7,64 | 951,78 | 607,10 | 1.558,89 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 7319 | TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO E ARGAMASSA | L | 0,40 | 6,20 |  | 2,48 | 2,48 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,40 | 9,72 | 3,89 |  | 3,89 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 3,89 | 2,48 | 6,37 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 4,67 | 2,98 | 7,64 |
| 3 | SUPER ESTRUTURA |  | 1,00 | 44.503,25 | 17.912,02 | 26.591,23 | 44.503,25 |
| 3.01 | PILARES |  | 1,00 | 8.435,25 | 3.806,43 | 4.628,83 | 8.435,25 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 56,20 | 47,29 | 1.491,10 | 1.166,51 | 2.657,61 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0,15 | 5,18 |  | 0,78 | 0,78 |
| 4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0,27 | 2,89 |  | 0,78 | 0,78 |
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 0,50 | 25,54 |  | 12,77 | 12,77 |
| 4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0,57 | 5,21 |  | 2,97 | 2,97 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 1,00 | 11,59 | 11,59 |  | 11,59 |
| 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1,00 | 10,52 | 10,52 |  | 10,52 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 22,11 | 17,30 | 39,41 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 26,53 | 20,76 | 47,29 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 496,00 | 7,11 | 1.315,99 | 2.212,36 | 3.528,35 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,03 | 6,20 |  | 0,19 | 0,19 |
| 34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1,10 | 3,21 |  | 3,53 | 3,53 |
| 378 | ARMADOR | h | 0,10 | 11,59 | 1,16 |  | 1,16 |
| 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | h | 0,10 | 10,52 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,21 | 3,72 | 5,93 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 2,65 | 4,46 | 7,11 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 4,42 | 345,69 | 279,53 | 1.248,42 | 1.527,95 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,63 | 51,25 |  | 32,29 | 32,29 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,21 | 49,50 |  | 10,40 | 10,40 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 349,00 | 0,42 |  | 146,58 | 146,58 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,87 | 53,00 |  | 46,11 | 46,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,83 | 11,59 | 21,21 |  | 21,21 |
| 6111 | Servente | h | 3,24 | 9,72 | 31,49 |  | 31,49 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 52,70 | 235,37 | 288,08 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 63,24 | 282,45 | 345,69 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 4,42 | 163,20 | 719,81 | 1,54 | 721,35 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0,30 | 0,97 |  | 0,29 | 0,29 |
| 4750 | Pedreiro | h | 5,00 | 11,59 | 57,95 |  | 57,95 |
| 6111 | Servente | h | 8,00 | 9,72 | 77,76 |  | 77,76 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 135,71 | 0,29 | 136,00 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 162,85 | 0,35 | 163,20 |
| 3.02 | VIGA DE RESPALDO |  | 1,00 | 36.068,00 | 14.105,60 | 21.962,40 | 36.068,00 |
| 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 81,60 | 47,29 | 2.165,01 | 1.693,72 | 3.858,73 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0,15 | 5,18 |  | 0,78 | 0,78 |
| 4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0,27 | 2,89 |  | 0,78 | 0,78 |
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 0,50 | 25,54 |  | 12,77 | 12,77 |
| 4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0,57 | 5,21 |  | 2,97 | 2,97 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 1,00 | 11,59 | 11,59 |  | 11,59 |
| 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1,00 | 10,52 | 10,52 |  | 10,52 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 22,11 | 17,30 | 39,41 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 26,53 | 20,76 | 47,29 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1.019,00 | 7,11 | 2.703,61 | 4.545,15 | 7.248,76 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,03 | 6,20 |  | 0,19 | 0,19 |
| 34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1,10 | 3,21 |  | 3,53 | 3,53 |
| 378 | ARMADOR | h | 0,10 | 11,59 | 1,16 |  | 1,16 |
| 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | h | 0,10 | 10,52 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,21 | 3,72 | 5,93 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 2,65 | 4,46 | 7,11 |
| 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 253,28 | 72,73 | 6.331,66 | 12.089,60 | 18.421,26 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,04 | 51,25 |  | 2,05 | 2,05 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 13,76 | 0,42 |  | 5,78 | 5,78 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,04 | 53,00 |  | 2,12 | 2,12 |
| 6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,17 | 7,66 |  | 1,30 | 1,30 |
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0,03 | 5,18 |  | 0,16 | 0,16 |
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 0,29 | 5,62 |  | 1,63 | 1,63 |
| 3743 | LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M | M² | 1,00 | 25,02 |  | 25,02 | 25,02 |
| 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 0,47 | 3,66 |  | 1,72 | 1,72 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,62 | 11,59 | 7,19 |  | 7,19 |
| 6111 | Servente | h | 1,04 | 9,72 | 10,11 |  | 10,11 |
| 1213 | Carpinteiro de Formas | h | 0,16 | 11,59 | 1,85 |  | 1,85 |
| 6117 | Ajudante de Carpinteiro | h | 0,16 | 10,52 | 1,68 |  | 1,68 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 20,83 | 39,78 | 60,61 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 25,00 | 47,73 | 72,73 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 12,85 | 345,69 | 812,67 | 3.629,44 | 4.442,12 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,63 | 51,25 |  | 32,29 | 32,29 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,21 | 49,50 |  | 10,40 | 10,40 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 349,00 | 0,42 |  | 146,58 | 146,58 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,87 | 53,00 |  | 46,11 | 46,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,83 | 11,59 | 21,21 |  | 21,21 |
| 6111 | Servente | h | 3,24 | 9,72 | 31,49 |  | 31,49 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 52,70 | 235,37 | 288,08 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 63,24 | 282,45 | 345,69 |
| 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO | M3 | 12,85 | 163,20 | 2.092,65 | 4,49 | 2.097,14 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0,30 | 0,97 |  | 0,29 | 0,29 |
| 4750 | Pedreiro | h | 5,00 | 11,59 | 57,95 |  | 57,95 |
| 6111 | Servente | h | 8,00 | 9,72 | 77,76 |  | 77,76 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 135,71 | 0,29 | 136,00 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 162,85 | 0,35 | 163,20 |
| 4 | ALVENARIA |  | 1,00 | 30.820,07 | 13.262,75 | 17.557,32 | 30.820,07 |
| 4.01 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO |  | 1,00 | 18.867,48 | 8.351,84 | 10.515,64 | 18.867,48 |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 404,00 | 46,70 | 8.351,84 | 10.515,64 | 18.867,48 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 22529 | TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANAO 11,5X14X25CM | UN | 32,00 | 0,59 |  | 18,88 | 0,00 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 1,26 | 0,42 |  | 0,53 | 0,00 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 4,27 | 0,41 |  | 1,75 | 0,00 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,00 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,74 | 11,59 | 8,58 |  | 0,00 |
| 6111 | Servente | h | 0,89 | 9,72 | 8,65 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 17,23 | 21,69 | 38,92 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 20,67 | 26,03 | 46,70 |
| 4.02 | VERGAS |  | 1,00 | 11.952,59 | 4.910,91 | 7.041,69 | 11.952,59 |
| 73654 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO | M2 | 60,00 | 102,95 | 3.183,84 | 2.993,42 | 6.177,26 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1,60 | 7,66 |  | 12,26 | 12,26 |
| 5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | KG | 0,25 | 5,18 |  | 1,30 | 1,30 |
| 4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 1,53 | 1,78 |  | 2,72 | 2,72 |
| 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 3,00 | 5,62 |  | 16,86 | 16,86 |
| 1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA CONCRETO | M² | 0,43 | 19,63 |  | 8,44 | 8,44 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 2,00 | 11,59 | 23,18 |  | 23,18 |
| 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 2,00 | 10,52 | 21,04 |  | 21,04 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 44,22 | 41,58 | 85,80 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 53,06 | 49,89 | 102,95 |
| 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 496,00 | 7,11 | 1.315,99 | 2.212,36 | 3.528,35 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,03 | 6,20 |  | 0,19 | 0,19 |
| 34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 1,10 | 3,21 |  | 3,53 | 3,53 |
| 378 | ARMADOR | h | 0,10 | 11,59 | 1,16 |  | 1,16 |
| 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | h | 0,10 | 10,52 | 1,05 |  | 1,05 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,21 | 3,72 | 5,93 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 2,65 | 4,46 | 7,11 |
| 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 6,50 | 345,69 | 411,08 | 1.835,91 | 2.246,99 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,63 | 51,25 |  | 32,29 | 32,29 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,21 | 49,50 |  | 10,40 | 10,40 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 349,00 | 0,42 |  | 146,58 | 146,58 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,87 | 53,00 |  | 46,11 | 46,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,83 | 11,59 | 21,21 |  | 21,21 |
| 6111 | Servente | h | 3,24 | 9,72 | 31,49 |  | 31,49 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 52,70 | 235,37 | 288,08 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 63,24 | 282,45 | 345,69 |
| 5 | ESQUADRIAS |  | 1,00 | 53.432,72 | 2.730,69 | 50.296,08 | 53.432,72 |
| 5.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 1,00 | 8.107,53 | 2.235,87 | 5.871,66 | 8.107,53 |
| 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA | UN | 1,00 | 353,68 | 89,39 | 264,29 | 353,68 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 3093 | FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA INTERNA - ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO | CJ | 1,00 | 53,91 |  | 53,91 | 53,91 |
| 20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0,60 | 5,48 |  | 3,29 | 3,29 |
| 20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | M | 10,00 | 3,41 |  | 34,10 | 34,10 |
| 10555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | UN | 1,00 | 60,03 |  | 60,03 | 60,03 |
| 4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6,00 | 0,65 |  | 3,90 | 3,90 |
| 11443 | DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV. 3 X 3" E= 2MM PINO SOLTO OU REVERSÍVEL SEM ANEIS | UN | 3,00 | 10,76 |  | 32,28 | 32,28 |
| 184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | JG | 1,00 | 30,67 |  | 30,67 | 30,67 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3,65 | 0,42 |  | 1,53 | 1,53 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,53 |
| 4750 | Pedreiro | h | 3,45 | 11,59 | 39,99 |  | 39,99 |
| 6111 | Servente | h | 3,55 | 9,72 | 34,51 |  | 34,51 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 74,49 | 220,24 | 294,73 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 89,39 | 264,29 | 353,68 |
| 05.01.095 | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM | UN | 12,00 | 475,85 | 1.704,30 | 4.005,90 | 5.710,20 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 26746 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM | unid. | 2,00 | 0,06 |  | 0,12 | 0,12 |
| 26760 | PREGO | KG | 0,25 | 4,91 |  | 1,23 | 1,23 |
| 26841 | PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES | CJ | 4,00 | 0,30 |  | 1,20 | 1,20 |
| 30101 | GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 | UN | 1,00 | 11,81 |  | 11,81 | 11,81 |
| 30135 | BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 | UN | 1,00 | 73,75 |  | 73,75 | 73,75 |
| 30223 | PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 | UN | 1,00 | 69,32 |  | 69,32 | 69,32 |
| 30308 | BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 | M² | 0,40 | 40,25 |  | 16,10 | 16,10 |
| 31533 | DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" | UN | 3,00 | 7,14 |  | 21,42 | 21,42 |
| 31560 | REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) | UN | 1,00 | 29,33 |  | 29,33 | 29,33 |
| 3093 | FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA INTERNA - ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO | CJ | 1,00 | 53,91 |  | 53,91 | 53,91 |
| 1214 | Carpinteiro | h | 4,10 | 11,59 | 47,52 |  | 47,52 |
| 6117 | Ajudante de Carpinteiro | h | 4,10 | 10,52 | 43,13 |  | 43,13 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,30 | 11,59 | 15,07 |  | 15,07 |
| 6111 | Servente | h | 1,30 | 9,72 | 12,64 |  | 12,64 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 118,35 | 278,19 | 396,54 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 142,02 | 333,83 | 475,85 |
| 05.01.096 | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM | UN | 1,00 | 494,32 | 142,02 | 352,30 | 494,32 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 26746 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM | unid. | 2,00 | 0,06 |  | 0,12 | 0,12 |
| 26760 | PREGO | KG | 0,25 | 4,91 |  | 1,23 | 1,23 |
| 26841 | PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES | CJ | 4,00 | 0,30 |  | 1,20 | 1,20 |
| 30101 | GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 | UN | 1,00 | 11,81 |  | 11,81 | 11,81 |
| 30135 | BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 | UN | 1,00 | 73,75 |  | 73,75 | 73,75 |
| 30224 | PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 90X210CM G1-C1 | UN | 1,00 | 69,32 |  | 82,70 | 82,70 |
| 30308 | BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 | M² | 0,45 | 40,25 |  | 18,11 | 18,11 |
| 31533 | DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" | UN | 3,00 | 7,14 |  | 21,42 | 21,42 |
| 31560 | REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) | UN | 1,00 | 29,33 |  | 29,33 | 29,33 |
| 3093 | FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA INTERNA - ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO | CJ | 1,00 | 53,91 |  | 53,91 | 53,91 |
| 1214 | Carpinteiro | h | 4,10 | 11,59 | 47,52 |  | 47,52 |
| 6117 | Ajudante de Carpinteiro | h | 4,10 | 10,52 | 43,13 |  | 43,13 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,30 | 11,59 | 15,07 |  | 15,07 |
| 6111 | Servente | h | 1,30 | 9,72 | 12,64 |  | 12,64 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 118,35 | 293,58 | 411,93 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 142,02 | 352,30 | 494,32 |
| 230832 | PORTA DE MADEIRA | M² | 4,16 | 289,56 | 246,46 | 958,11 | 1.204,57 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 230832 | PORTA DE MADEIRA | M² | 1,00 | 241,30 | 49,37 | 191,93 | 241,30 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 49,37 | 191,93 | 241,30 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 59,24 | 230,32 | 289,56 |
| 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESP= 3MM | M2 | 5,25 | 65,67 | 53,70 | 291,06 | 344,76 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1,50 | 2,80 |  | 4,20 | 4,20 |
| 10490 | VIDRO LISO INCOLOR 3MM, S/ COLOCAÇÃO | M2 | 1,00 | 42,00 |  | 42,00 | 42,00 |
| 10489 | vidraceiro | h | 0,40 | 11,59 | 4,64 |  | 4,64 |
| 6115 | Ajudante | h | 0,40 | 9,72 | 3,89 |  | 3,89 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 8,52 | 46,20 | 54,72 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 10,23 | 55,44 | 65,67 |
| 5.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO |  | 1,00 | 31.744,28 | 226,31 | 31.112,01 | 31.744,28 |
| 14.01.60 | FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR) | M2 | 80,00 | 377,26 | 0,00 | 30.180,48 | 30.180,48 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 37.010 | FORN E INST DE VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM | M2 | 1,00 | 314,38 |  | 314,38 | 314,38 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,00 | 11,59 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6111 | Servente | h | 0,00 | 9,72 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 0,00 | 314,38 | 314,38 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 0,00 | 377,26 | 377,26 |
| 74100 | PORTÃO DE FERRO C/ BARRA 1/2", C/ REQUADRO | M2 | 5,90 | 196,24 | 226,31 | 931,53 | 1.157,84 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,06 | 53,00 |  | 3,23 | 3,23 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 4,83 | 0,42 |  | 2,03 | 2,03 |
| 4948 | PORTÃO DE FERRO C/ BARRA 1/2", C/ REQUADRO | M² | 1,00 | 126,31 |  | 126,31 | 126,31 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,50 | 11,59 | 17,39 |  | 17,39 |
| 6111 | Servente | h | 1,50 | 9,72 | 14,58 |  | 14,58 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 31,97 | 131,57 | 163,54 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 38,36 | 157,89 | 196,24 |
| 06.03.003 | AF-01 ALÇAPÃO P/ LAJE E FORRO 60X60 COMPLETO | UN | 1,00 | 405,96 | 72,02 | 333,93 | 405,96 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 31.194 | AF-01 ALÇAPÃO P/ LAJE E FORRO 60X60 COMPLETO | UN | 1,00 | 256,22 |  | 256,22 | 256,22 |
| 31.719 | CADEADO LATÃO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM | UN | 1,00 | 16,65 |  | 16,65 | 16,65 |
| 37.502 | TINTA ESMALTE | L | 0,18 | 11,74 |  | 2,11 | 2,11 |
| 38.012 | LIXA PARA FERRO | UN | 0,30 | 1,48 |  | 0,44 | 0,44 |
| 38.028 | ZARCÃO | L | 0,144 | 19,80 |  | 2,85 | 2,85 |
| 4750 | Pedreiro | h | 2,00 | 11,59 | 23,18 |  | 23,18 |
| 6111 | Servente | h | 2,00 | 9,72 | 19,44 |  | 19,44 |
| 4783 | Pedreiro | h | 0,80 | 12,03 | 9,62 |  | 9,62 |
| 6111 | Ajudante | h | 0,80 | 9,72 | 7,78 |  | 7,78 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 60,02 | 278,28 | 338,30 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 72,02 | 333,93 | 405,96 |
| 5.03 | COMPONENTES |  | 1,00 | 13.580,92 | 268,51 | 13.312,41 | 13.580,92 |
| 05.06.10 | Bi-02 brise em aletas de chapa metalica l=0,40m | M² | 28,00 | 485,03 | 268,51 | 13.312,41 | 13.580,92 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 26.690 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM | UN | 2,78 | 0,18 |  | 0,50 | 0,50 |
| 26.810 | BUCHA PLASTICA TIPO S-10 (CENTO) | UN | 0,03 | 3,41 |  | 0,09 | 0,09 |
| 30510 | BRISE METALICO-VAO 1,80M-4 ALETAS MET CH 14-L=40CM | UN | 0,35 | 1.139,26 |  | 395,61 | 395,61 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,375 | 11,59 | 4,35 |  | 4,35 |
| 6111 | Servente | h | 0,375 | 9,72 | 3,65 |  | 3,65 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 7,99 | 396,20 | 404,19 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 9,59 | 475,44 | 485,03 |
| 6 | COBERTURA |  | 1,00 | 66.627,65 | 24.055,95 | 42.571,70 | 66.627,65 |
| 6.01 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1,00 | 15.192,05 | 5.326,90 | 9.865,15 | 15.192,05 |
| 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURA OU TRELIÇA, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO O FECHAMENTO METÁLICO, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 237,60 | 63,94 | 5.326,90 | 9.865,15 | 15.192,05 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10966 | PERFIL DE AÇO ESTRUTURAL "U" 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) | KG | 10,00 | 3,46 |  | 34,60 | 34,60 |
| 6115 | Ajudante | h | 0,70 | 9,72 | 6,80 |  | 6,80 |
| 2700 | Montador | h | 0,70 | 16,97 | 11,88 |  | 11,88 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 18,68 | 34,60 | 53,28 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 22,42 | 41,52 | 63,94 |
| 6.02 | TELHAMENTO |  | 1,00 | 18.224,59 | 2.430,36 | 15.794,22 | 18.224,59 |
| 07.03.97 | TELHA TRAP SAND ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO CHAPA 0,5MM E=30MM | M2 | 237,60 | 76,70 | 2.430,36 | 15.794,22 | 18.224,59 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| *** | PARAFUSO AUTO-BROCANTE P/ ESTRUTURA METÁLICA 2 1/2" P/ ONDA BAIXA | UN | 3,00 | 0,19 |  | 0,57 | 0,57 |
| 1607 | CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA DE PVC CÔNICA) | CJ | 3,00 | 0,18 |  | 0,54 | 0,54 |
| *** | TELHA TRAP SAND ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO CHAPA 0,5MM E=30MM | M2 | 1,05 | 51,70 |  | 54,29 | 54,29 |
| 12869 | TELHADISTA | h | 0,40 | 11,59 | 4,64 |  | 4,64 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,40 | 9,72 | 3,89 |  | 3,89 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 8,52 | 55,40 | 63,92 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 10,23 | 66,47 | 76,70 |
| 6.03 | COMPONENTES |  | 1,00 | 2.561,48 | 1.228,43 | 1.333,05 | 2.561,48 |
| 07.05.80 | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | M2 | 231,50 | 11,06 | 1.228,43 | 1.333,05 | 2.561,48 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 26.761 | PREGO ZINCADO 18X27 | KG | 0,01 | 4,91 |  | 0,05 | 0,05 |
| 24.040 | MANTA ALUMINIZADA PARA SUB-COBERTURA | M2 | 1,15 | 4,13 |  | 4,75 | 4,75 |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 0,20 | 11,59 | 2,32 |  | 2,32 |
| 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0,20 | 10,52 | 2,10 |  | 2,10 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 4,42 | 4,80 | 9,22 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 5,31 | 5,76 | 11,06 |
| 6.04 | PLATIBANDA |  | 1,00 | 30.649,54 | 15.070,26 | 15.579,28 | 30.649,54 |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 404,00 | 46,70 | 8.351,84 | 10.515,64 | 18.867,48 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 22529 | TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANAO 11,5X14X25CM | UN | 32,00 | 0,59 |  | 18,88 | 0,00 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 1,26 | 0,42 |  | 0,53 | 0,00 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 4,27 | 0,41 |  | 1,75 | 0,00 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,00 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,74 | 11,59 | 8,58 |  | 0,00 |
| 6111 | Servente | h | 0,89 | 9,72 | 8,65 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 17,23 | 21,69 | 38,92 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 20,67 | 26,03 | 46,70 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 240,00 | 5,49 | 697,71 | 620,18 | 1.317,89 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3,77 | 0,42 |  | 1,58 | 1,58 |
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0,01 | 57,00 |  | 0,57 | 0,57 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,10 | 11,59 | 1,16 |  | 1,16 |
| 6111 | Servente | h | 0,13 | 9,72 | 1,26 |  | 1,26 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,42 | 2,15 | 4,58 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 2,91 | 2,58 | 5,49 |
| 73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 240,00 | 24,42 | 4.242,24 | 1.619,65 | 5.861,89 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 4,86 | 0,42 |  | 2,04 | 0,00 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 4,86 | 0,41 |  | 1,99 | 0,00 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,03 | 53,00 |  | 1,59 | 0,00 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,60 | 11,59 | 6,95 |  | 0,00 |
| 6111 | Servente | h | 0,80 | 9,72 | 7,78 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,73 | 5,62 | 20,35 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,68 | 6,75 | 24,42 |
| 72109 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 126,45 | 36,40 | 1.778,47 | 2.823,81 | 4.602,27 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1114 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L= 50CM | M | 1,05 | 17,23 |  | 18,09 | 18,09 |
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0,10 | 5,18 |  | 0,52 | 0,52 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,55 | 11,59 | 6,37 |  | 6,37 |
| 6111 | Servente | h | 0,55 | 9,72 | 5,35 |  | 5,35 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 11,72 | 18,61 | 30,33 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 14,06 | 22,33 | 36,40 |
| 7 | HIDRÁULICA |  | 1,00 | 35.840,98 | 13.844,44 | 21.996,54 | 35.840,98 |
| 7.01 | ÁGUA FRIA |  | 1,00 | 6.171,74 | 2.909,33 | 3.262,41 | 6.171,74 |
| 08.01.01 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4 COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1,00 | 838,56 | 377,87 | 460,69 | 838,56 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 63.561 | REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4' | UN | 1,00 | 21,21 |  | 21,21 | 21,21 |
| 60.502 | TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4) | M | 2,30 | 10,28 |  | 23,64 | 23,64 |
| 38.066 | FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO | L | 0,15 | 17,42 |  | 2,61 | 2,61 |
| 38.040 | LIXA DAGUA | UN | 1,12 | 0,82 |  | 0,92 | 0,92 |
| 38.009 | SELADOR P/PINTURA LATEX | L | 0,75 | 6,26 |  | 4,70 | 4,70 |
| 37.513 | TINTA LATEX | L | 0,93 | 4,88 |  | 4,54 | 4,54 |
| 37.502 | TINTA ESMALTE | L | 0,20 | 11,94 |  | 2,39 | 2,39 |
| 31.049 | AC-04/05 PORTA DE TELA C/TRINCO P/CAVALETE 65X85CM | UN | 1,00 | 247,94 |  | 247,94 | 247,94 |
| 22.502 | BLOCO CONCRETO DE 9X39X19CM | UN | 16,00 | 1,51 |  | 24,16 | 24,16 |
| 21.538 | ACO CA-60-B $MD BITOLAS | KG | 2,60 | 2,86 |  | 7,44 | 7,44 |
| 21.021 | TABUAS PINHO DE 1X12 DE 3A. | M2 | 0,35 | 25,95 |  | 9,08 | 9,08 |
| 21.014 | SARRAFO PINHO APARELHADO 5X2,5CM | M | 1,38 | 1,59 |  | 2,19 | 2,19 |
| 4718 | PEDRA BRITADA 2 | M3 | 0,07 | 49,50 |  | 3,47 | 3,47 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 37,24 | 0,42 |  | 15,64 | 15,64 |
| 1106 | CAL HIDRATADA | KG | 14,71 | 0,41 |  | 6,03 | 6,03 |
| 370 | AREIA | M3 | 0,15 | 53,00 |  | 7,95 | 7,95 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 12,27 | 13,47 | 165,28 |  | 165,28 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 13,97 | 10,71 | 149,62 |  | 149,62 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 314,90 | 383,91 | 698,80 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 377,87 | 460,69 | 838,56 |
| 08.14.97 | CAIXA D`AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA | UN | 2,00 | 520,35 | 218,88 | 821,82 | 1.040,70 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.551 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1 X 50 M | UN | 0,12 | 10,04 |  | 1,20 | 1,20 |
| 65.021 | CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA | UN | 1,00 | 244,62 |  | 244,62 | 244,62 |
| 60.363 | FLANGE C/SEXTAVADO ACO GALVANIZADO 2 | UN | 2,00 | 21,28 |  | 42,56 | 42,56 |
| 60.360 | FLANGE C/SEXTAVADO ACO GALVANIZADO 1 | UN | 4,00 | 9,75 |  | 39,00 | 39,00 |
| 60.359 | FLANGE C/SEXTAVADO ACO GALVANIZADO 3/4 | UN | 2,00 | 7,52 |  | 15,04 | 15,04 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 2,00 | 13,47 | 26,94 |  | 26,94 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 6,00 | 10,71 | 64,26 |  | 64,26 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 91,20 | 342,42 | 433,62 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 109,44 | 410,91 | 520,35 |
| 08.03.15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2) INCL CONEXOES | M | 40,00 | 12,71 | 406,22 | 102,18 | 508,41 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.514 | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | L | 0,00 | 21,16 |  | 0,00 | 0,00 |
| 62.501 | TUBO PVC JUNTA SOLDAVEL CLASSE 15 - 20MM | M | 1,60 | 1,31 |  | 2,10 | 2,10 |
| 38.040 | LIXA DAGUA | UN | 0,04 | 0,82 |  | 0,03 | 0,03 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,35 | 13,47 | 4,71 |  | 4,71 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,35 | 10,71 | 3,75 |  | 3,75 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 8,46 | 2,13 | 10,59 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 10,16 | 2,55 | 12,71 |
| 08.03.16 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4) INCL CONEXOES | M | 80,00 | 15,28 | 928,51 | 294,24 | 1.222,75 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.514 | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | L | 0,00 | 21,16 |  | 0,00 | 0,00 |
| 69.513 | ADESIVO PARA TUBOS PVC | L | 0,00 | 31,20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 62.502 | TUBO PVC JUNTA SOLDAVEL CLASSE 15 - 25MM | M | 1,60 | 1,89 |  | 3,02 | 3,02 |
| 38.040 | LIXA DAGUA | UN | 0,05 | 0,82 |  | 0,04 | 0,04 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,40 | 13,47 | 5,39 |  | 5,39 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,40 | 10,71 | 4,28 |  | 4,28 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 9,67 | 3,07 | 12,74 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 11,61 | 3,68 | 15,28 |
| 08.03.19 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2) INCL CONEXOES | M | 36,00 | 29,88 | 626,75 | 448,87 | 1.075,62 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.514 | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | L | 0,00 | 21,16 |  | 0,01 | 0,01 |
| 69.513 | ADESIVO PARA TUBOS PVC | L | 0,02 | 31,20 |  | 0,52 | 0,52 |
| 62.505 | TUBO PVC JUNTA SOLDAVEL CLASSE 15 - 50MM | M | 1,40 | 6,99 |  | 9,79 | 9,79 |
| 38.040 | LIXA DAGUA | UN | 0,08 | 0,82 |  | 0,07 | 0,07 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,60 | 13,47 | 8,08 |  | 8,08 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,60 | 10,71 | 6,43 |  | 6,43 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,51 | 10,39 | 24,90 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,41 | 12,47 | 29,88 |
| 08.04.06 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 3,00 | 113,82 | 73,99 | 267,46 | 341,45 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.551 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1 X 50 M | UN | 0,05 | 10,04 |  | 0,45 | 0,45 |
| 63.563 | REGISTRO GAVETA AMARELO 2" | UN | 1,00 | 73,84 |  | 73,84 | 73,84 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,85 | 13,47 | 11,45 |  | 11,45 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,85 | 10,71 | 9,10 |  | 9,10 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 20,55 | 74,29 | 94,85 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 24,66 | 89,15 | 113,82 |
| 08.04.01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2) | UN | 3,00 | 38,43 | 47,01 | 68,28 | 115,29 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.552 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4X50M | UN | 0,01 | 4,80 |  | 0,05 | 0,05 |
| 63.560 | REGISTRO GAVETA AMARELO 1/2' | UN | 1,00 | 18,92 |  | 18,92 | 18,92 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,54 | 13,47 | 7,27 |  | 7,27 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,54 | 10,71 | 5,78 |  | 5,78 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 13,06 | 18,97 | 32,03 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 15,67 | 22,76 | 38,43 |
| 08.04.21 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2) | UN | 3,00 | 73,54 | 53,10 | 167,53 | 220,63 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.553 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1/2 X 50M | UN | 0,01 | 3,70 |  | 0,04 | 0,04 |
| 63.545 | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 1/2 | UN | 1,00 | 46,50 |  | 46,50 | 46,50 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,61 | 13,47 | 8,22 |  | 8,22 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,61 | 10,71 | 6,53 |  | 6,53 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,75 | 46,54 | 61,29 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,70 | 55,84 | 73,54 |
| 08.04.22 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 9,00 | 80,36 | 159,30 | 563,97 | 723,27 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.553 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1/2 X 50M | UN | 0,02 | 3,70 |  | 0,07 | 0,07 |
| 63.546 | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4" | UN | 1,00 | 52,15 |  | 52,15 | 52,15 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,61 | 13,47 | 8,22 |  | 8,22 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,61 | 10,71 | 6,53 |  | 6,53 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,75 | 52,22 | 66,97 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,70 | 62,66 | 80,36 |
| 08.04.32 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 1,00 | 85,06 | 17,70 | 67,36 | 85,06 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.553 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1/2 X 50M | UN | 0,02 | 3,70 |  | 0,07 | 0,07 |
| 63.533 | REGISTRO PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4 | UN | 1,00 | 56,06 |  | 56,06 | 56,06 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,61 | 13,47 | 8,22 |  | 8,22 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,61 | 10,71 | 6,53 |  | 6,53 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,75 | 56,13 | 70,88 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,70 | 67,36 | 85,06 |
| 7.02 | ESGOTO |  | 1,00 | 5.496,73 | 3.599,45 | 1.897,28 | 5.496,73 |
| 08.09.16 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2) INCL CONEXOES | M | 40,00 | 32,51 | 928,51 | 372,00 | 1.300,51 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 62.671 | ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2) | UN | 1,00 | 0,73 |  | 0,73 | 0,73 |
| 62.531 | TUBO PVC P/ESGOTO 50MM | M | 1,50 | 4,68 |  | 7,02 | 7,02 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,80 | 13,47 | 10,78 |  | 10,78 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,80 | 10,71 | 8,57 |  | 8,57 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 19,34 | 7,75 | 27,09 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 23,21 | 9,30 | 32,51 |
| 08.09.18 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4) INCL CONEXOES | M | 60,00 | 43,16 | 1.740,96 | 848,88 | 2.589,84 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 62.673 | ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=100MM | UN | 1,00 | 1,38 |  | 1,38 | 1,38 |
| 62.533 | TUBO PVC P/ESGOTO 100MM | M | 1,50 | 6,94 |  | 10,41 | 10,41 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,00 | 13,47 | 13,47 |  | 13,47 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,00 | 10,71 | 10,71 |  | 10,71 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 24,18 | 11,79 | 35,97 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 29,02 | 14,15 | 43,16 |
| 08.10.10 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 15,00 | 54,01 | 609,34 | 200,88 | 810,22 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 67.513 | CX.SIFONADA PVC 100X100X50MM-C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1,00 | 11,16 |  | 11,16 | 11,16 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,40 | 13,47 | 18,86 |  | 18,86 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,40 | 10,71 | 14,99 |  | 14,99 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 33,85 | 11,16 | 45,01 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 40,62 | 13,39 | 54,01 |
| 74051/2 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DN=40CM- FORNECIMENTO E INSTAL. | UN | 1,00 | 95,50 | 51,14 | 44,36 | 95,50 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 11881 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DN=40CM | UN | 1,00 | 36,63 |  | 36,63 | 36,63 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 0,80 | 0,42 |  | 0,34 | 0,34 |
| 4750 | Pedreiro | h | 2,00 | 11,59 | 23,18 |  | 23,18 |
| 6111 | Servente | h | 2,00 | 9,72 | 19,44 |  | 19,44 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 42,62 | 36,97 | 79,59 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 51,14 | 44,36 | 95,50 |
| 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL. | UN | 4,00 | 175,17 | 269,50 | 431,16 | 700,66 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 3279 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM | UN | 1,00 | 88,88 |  | 88,88 | 88,88 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 2,00 | 0,42 |  | 0,84 | 0,84 |
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0,002 | 53,00 |  | 0,11 | 0,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,50 | 11,59 | 17,39 |  | 17,39 |
| 6111 | Servente | h | 1,50 | 9,72 | 14,58 |  | 14,58 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,00 | 13,47 | 13,47 |  | 13,47 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,00 | 10,71 | 10,71 |  | 10,71 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 56,15 | 89,83 | 145,97 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 67,37 | 107,79 | 175,17 |
| 7.03 | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1,00 | 8.268,28 | 5.365,98 | 2.902,30 | 8.268,28 |
| 08.11.33 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (3) INCL CONEXOES | M | 98,20 | 39,83 | 2.849,37 | 1.062,21 | 3.911,58 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 62.673 | ANEL BORRACHA P/TUBOS PVC 100MM (3) | UN | 1,00 | 1,38 |  | 1,38 | 1,38 |
| 62.533 | TUBO PVC P/ESGOTO 100MM | M | 1,10 | 6,94 |  | 7,63 | 7,63 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,00 | 13,47 | 13,47 |  | 13,47 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,00 | 10,71 | 10,71 |  | 10,71 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 24,18 | 9,01 | 33,19 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 29,02 | 10,82 | 39,83 |
| 08.12.22 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 52,00 | 63,57 | 2.112,36 | 1.193,34 | 3.305,71 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.508 | SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 | KG | 0,07 | 40,83 |  | 2,86 | 2,86 |
| 68.002 | CALHA C/CHAPA GALV 26 DESENV 0,50M | M | 1,05 | 14,79 |  | 15,53 | 15,53 |
| 26.771 | REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO | KG | 0,00 | 14,05 |  | 0,00 | 0,00 |
| 26.760 | PREGO | KG | 0,15 | 4,91 |  | 0,74 | 0,74 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,40 | 13,47 | 18,86 |  | 18,86 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,40 | 10,71 | 14,99 |  | 14,99 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 33,85 | 19,12 | 52,98 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 40,62 | 22,95 | 63,57 |
| 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL. | UN | 6,00 | 175,17 | 404,24 | 646,75 | 1.050,99 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 3279 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM | UN | 1,00 | 88,88 |  | 88,88 | 88,88 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 2,00 | 0,42 |  | 0,84 | 0,84 |
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0,002 | 53,00 |  | 0,11 | 0,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,50 | 11,59 | 17,39 |  | 17,39 |
| 6111 | Servente | h | 1,50 | 9,72 | 14,58 |  | 14,58 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,00 | 13,47 | 13,47 |  | 13,47 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,00 | 10,71 | 10,71 |  | 10,71 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 56,15 | 89,83 | 145,97 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 67,37 | 107,79 | 175,17 |
| 7.04 | EQUIPAMENTOS |  | 1,00 | 15.904,23 | 1.969,68 | 13.934,55 | 15.904,23 |
| 08.16.04 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 2,00 | 438,07 | 174,10 | 702,05 | 876,14 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.555 | ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA | UN | 1,00 | 0,68 |  | 0,68 | 0,68 |
| 69.550 | TAMPA PLASTICA P/BACIA SANITARIA | UN | 1,00 | 20,01 |  | 20,01 | 20,01 |
| 69.503 | BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA | UN | 1,00 | 2,25 |  | 2,25 | 2,25 |
| 66.056 | CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS | UN | 1,00 | 7,16 |  | 7,16 | 7,16 |
| 65.555 | BACIA C/CAIXA DESC. ACOPLADA BRANCA | UN | 1,00 | 261,72 |  | 261,72 | 261,72 |
| 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 0,25 | 2,80 |  | 0,70 | 0,70 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 3,00 | 13,47 | 40,41 |  | 40,41 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3,00 | 10,71 | 32,13 |  | 32,13 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 72,54 | 292,52 | 365,06 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 87,05 | 351,02 | 438,07 |
| 08.16.89 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1,00 | 1.134,54 | 134,25 | 1.000,29 | 1.134,54 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.555 | ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA | UN | 1,00 | 0,68 |  | 0,68 | 0,68 |
| 69.551 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1 X 50 M | UN | 0,04 | 10,04 |  | 0,40 | 0,40 |
| 69.550 | TAMPA PLASTICA P/BACIA SANITARIA | UN | 1,00 | 20,01 |  | 20,01 | 20,01 |
| 69.503 | BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA | UN | 1,00 | 2,25 |  | 2,25 | 2,25 |
| 66.056 | CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS | UN | 1,00 | 7,16 |  | 7,16 | 7,16 |
| 66.053 | TUBO LIGACAO C/CANOPLA P/SANITARIOS | UN | 1,00 | 17,81 |  | 17,81 | 17,81 |
| 66.018 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | 1,00 | 186,90 |  | 186,90 | 186,90 |
| 65.514 | PAPELEIRA LOUCA BRANCA | UN | 1,00 | 21,21 |  | 21,21 | 21,21 |
| 65.502 | BACIA SIFONADA LOUCA BRANCA | UN | 1,00 | 74,81 |  | 74,81 | 74,81 |
| 64.013 | VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2" | UN | 1,00 | 170,75 |  | 170,75 | 170,75 |
| 62.510 | TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) | UN | 1,00 | 4,97 |  | 4,97 | 4,97 |
| 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 0,25 | 2,80 |  | 0,70 | 0,70 |
| 31.403 | BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM | UN | 2,00 | 158,51 |  | 317,02 | 317,02 |
| 26.778 | BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO) | UN | 0,12 | 1,12 |  | 0,13 | 0,13 |
| 26.747 | PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 | UN | 12,00 | 0,50 |  | 6,00 | 6,00 |
| 22.515 | TIJOLO COMUM MACICO | UN | 7,00 | 0,26 |  | 1,82 | 1,82 |
| 1319 | CIMENTO | KG | 1,00 | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 |
| 370 | AREIA | M3 | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,53 |
| 4750 | Pedreiro | h | 5,25 | 11,59 | 60,85 |  | 60,85 |
| 6111 | Servente | h | 5,25 | 9,72 | 51,03 |  | 51,03 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 111,88 | 833,58 | 945,45 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 134,25 | 1.000,29 | 1.134,54 |
| 08.16.90 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1,00 | 1.097,88 | 89,50 | 1.008,38 | 1.097,88 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 69.552 | FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4X50M | UN | 0,01 | 4,80 |  | 0,05 | 0,05 |
| 66.075 | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 1,00 | 138,14 |  | 138,14 | 138,14 |
| 66.013 | TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA | UN | 1,00 | 31,29 |  | 31,29 | 31,29 |
| 66.002 | RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN | UN | 1,00 | 37,32 |  | 37,32 | 37,32 |
| 65.511 | LAVATÓRIO ACESSÍVEL | UN | 1,00 | 211,66 |  | 211,66 | 211,66 |
| 64.516 | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1X1 1/2 | UN | 1,00 | 11,64 |  | 11,64 | 11,64 |
| 64.042 | VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 | UN | 1,00 | 20,10 |  | 20,10 | 20,10 |
| 31.404 | BARRA DE APOIO P/LAVAT INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE | UN | 1,00 | 382,89 |  | 382,89 | 382,89 |
| 28.070 | TRAVA QUIMICA | GR | 0,50 | 2,19 |  | 1,10 | 1,10 |
| 26.778 | BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO) | UN | 0,12 | 1,12 |  | 0,13 | 0,13 |
| 26.747 | PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 | UN | 12,00 | 0,50 |  | 6,00 | 6,00 |
| 4750 | Pedreiro | h | 3,50 | 11,59 | 40,57 |  | 40,57 |
| 6111 | Servente | h | 3,50 | 9,72 | 34,02 |  | 34,02 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 74,59 | 840,32 | 914,90 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 89,50 | 1.008,38 | 1.097,88 |
| 08.16.92 | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 2,00 | 550,94 | 25,57 | 1.076,31 | 1.101,88 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 31.350 | BARRA DE APOIO P/ LAV BANC CROM D=30/35MM C/FLANGE | UN | 1,00 | 443,86 |  | 443,86 | 443,86 |
| 26.778 | BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO) | UN | 0,09 | 1,12 |  | 0,10 | 0,10 |
| 26.747 | PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 | UN | 9,00 | 0,50 |  | 4,50 | 4,50 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,50 | 11,59 | 5,80 |  | 5,80 |
| 6111 | Servente | h | 0,50 | 9,72 | 4,86 |  | 4,86 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 10,66 | 448,46 | 459,12 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 12,79 | 538,15 | 550,94 |
| 08.16.46 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 1,00 | 699,11 | 87,05 | 612,06 | 699,11 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 66.031 | TORNEIRA PRESSAO LATAO CROM 1/2 C/ AREJ P/ TANQUE | UN | 1,00 | 46,76 |  | 46,76 | 46,76 |
| 65.570 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA (55X60CM) | UN | 1,00 | 411,99 |  | 411,99 | 411,99 |
| 64.510 | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X2 | UN | 1,00 | 10,66 |  | 10,66 | 10,66 |
| 64.004 | VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2 | UN | 1,00 | 40,64 |  | 40,64 | 40,64 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 3,00 | 13,47 | 40,41 |  | 40,41 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3,00 | 10,71 | 32,13 |  | 32,13 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 72,54 | 510,05 | 582,59 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 87,05 | 612,06 | 699,11 |
| 08.17.85 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 10,00 | 259,11 | 348,19 | 2.242,86 | 2.591,05 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 66.060 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICA DE MESA | UN | 1,00 | 185,81 |  | 185,81 | 0,00 |
| 28.070 | TRAVA QUIMICA | GR | 0,50 | 2,19 |  | 1,10 | 0,00 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,20 | 13,47 | 16,16 |  | 0,00 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,20 | 10,71 | 12,85 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 29,02 | 186,91 | 215,92 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 34,82 | 224,29 | 259,11 |
| 08.17.81 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UND | 1,00 | 15,05 | 14,51 | 0,54 | 15,05 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 11762 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRÃO ALTO | UN | 1,00 | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 |
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M | UN | 0,02 | 1,58 |  | 0,03 | 0,03 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,50 | 13,47 | 6,74 |  | 6,74 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,50 | 10,71 | 5,36 |  | 5,36 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 12,09 | 0,45 | 12,54 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 14,51 | 0,54 | 15,05 |
| 9535 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 40,92 | 10,72 | 30,19 | 40,92 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1368 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM PLASTICO TIPO DUCHA 110/220V | UN | 1,00 | 25,09 |  | 25,09 | 25,09 |
| 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX50M | UN | 0,01 | 6,89 |  | 0,07 | 0,07 |
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | h | 0,45 | 13,38 | 6,02 |  | 6,02 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,30 | 9,72 | 2,92 |  | 2,92 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 8,94 | 25,16 | 34,10 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 10,72 | 30,19 | 40,92 |
| 08.16.051 | SABONETEIRA DE EMBUTIR INOX | UND | 10,00 | 182,14 | 255,72 | 1.565,68 | 1.821,40 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| *** | SABONETEIRA DE EMBUTIR INOX | UN | 1,00 | 130,00 |  | 130,00 | 130,00 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 1,00 | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 |
| 370 | AREIA | M3 | 0,001 | 53,00 |  | 0,05 | 0,05 |
| 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | h | 1,00 | 11,59 | 11,59 |  | 11,59 |
| 6115 | SERVENTE | h | 1,00 | 9,72 | 9,72 |  | 9,72 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 21,31 | 130,47 | 151,78 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 25,57 | 156,57 | 182,14 |
| 08.16.051 | PAPELEIRA DE EMBUTIR INOX | UND | 2,00 | 148,54 | 51,14 | 245,94 | 297,08 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| *** | PAPELEIRA DE EMBUTIR INOX | UN | 1,00 | 102,00 |  | 102,00 | 102,00 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 1,00 | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 |
| 370 | AREIA | M3 | 0,001 | 53,00 |  | 0,05 | 0,05 |
| 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | h | 1,00 | 11,59 | 11,59 |  | 11,59 |
| 6115 | SERVENTE | h | 1,00 | 9,72 | 9,72 |  | 9,72 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 21,31 | 102,47 | 123,78 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 25,57 | 122,97 | 148,54 |
| 08.16.051 | PORTA TOALHA INOX | UND | 10,00 | 175,91 | 139,08 | 1.620,00 | 1.759,08 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| *** | PORTA TOALHA INOX | UN | 1,00 | 135,00 |  | 135,00 | 135,00 |
| 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | h | 1,00 | 11,59 | 11,59 |  | 11,59 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 11,59 | 135,00 | 146,59 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 13,91 | 162,00 | 175,91 |
| 73949/6 | TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UND | 3,00 | 43,85 | 43,52 | 88,03 | 131,55 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 13417 | TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4" | UN | 1,00 | 24,42 |  | 24,42 | 24,42 |
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M | UN | 0,02 | 1,58 |  | 0,03 | 0,03 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,50 | 13,47 | 6,74 |  | 6,74 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,50 | 10,71 | 5,36 |  | 5,36 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 12,09 | 24,45 | 36,54 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 14,51 | 29,34 | 43,85 |
| 73949/7 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UND | 1,00 | 193,73 | 14,51 | 179,23 | 193,73 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 11772 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", REF 1167 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO | UN | 1,00 | 149,31 |  | 149,31 | 149,31 |
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M | UN | 0,028 | 1,58 |  | 0,04 | 0,04 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 0,50 | 13,47 | 6,74 |  | 6,74 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0,50 | 10,71 | 5,36 |  | 5,36 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 12,09 | 149,35 | 161,44 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 14,51 | 179,23 | 193,73 |
| 15410 | GRANITO (LAVA-PÉS 60X60X15CM COM FRONTÃO DE 10CM) | UND | 1,00 | 250,64 | 87,05 | 163,60 | 250,64 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| *** | VÁLVULA DE PVC 2" | UN | 1,00 | 4,49 |  | 4,49 | 4,49 |
| *** | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X 2" | UN | 1,00 | 87,46 |  | 87,46 | 87,46 |
| 11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/ BANCADA ESP= 2,5CM | M² | 0,50 | 270,29 |  | 135,15 | 135,15 |
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M | UN | 0,750 | 1,58 |  | 1,19 | 1,19 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 3,00 | 13,47 | 40,41 |  | 40,41 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3,00 | 10,71 | 32,13 |  | 32,13 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 72,54 | 136,33 | 208,87 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 87,05 | 163,60 | 250,64 |
| 440206 | TAMPO/ BANCADA EM GRANITO ESPESSURA 03 CM | UND | 1,00 | 863,95 | 59,52 | 804,43 | 863,95 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 440206 | TAMPO/ BANCADA EM GRANITO ESPESSURA 03 CM | M² | 7,00 | 863,95 | 49,60 | 670,36 | 719,96 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 49,60 | 670,36 | 719,96 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 59,52 | 804,43 | 863,95 |
| 15410 | CC 03 CUBA INOX 50X40X25CM | UND | 1,00 | 701,62 | 43,52 | 658,10 | 701,62 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 26.690 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3X50 MM | UN | 6,00 | 0,18 |  | 1,08 | 1,08 |
| 26777 | BUCHA TIPO S8 (CENTO) | UN | 0,06 | 15,42 |  | 0,93 | 0,93 |
| 31.055 | FIXAÇÃO (FERRO TRABALHADO) | KG | 3,92 | 35,11 |  | 137,63 | 137,63 |
| 64045 | VALVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2" | UN | 1,00 | 25,23 |  | 25,23 | 25,23 |
| 64.513 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN1 1/2X2" | UN | 1,000 | 89,05 |  | 89,05 | 89,05 |
| 65620 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOX 304 CH.20 50X40X25CM | UN | 1,00 | 294,50 |  | 294,50 | 294,50 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,50 | 13,47 | 20,21 |  | 20,21 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,50 | 10,71 | 16,07 |  | 16,07 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 36,27 | 548,42 | 584,69 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 43,52 | 658,10 | 701,62 |
| 15410.01 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA | UND | 6,00 | 240,57 | 261,14 | 1.182,29 | 1.443,44 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 20269 | LAVATÓRIO/CUBA DE LOUÇA BRANCA EMBUTIR 35 X 50CM OU EQUIVAL. SEM LADRÃO - PADRÃO MÉDIO | UN | 1,00 | 52,90 |  | 52,90 | 52,90 |
| 6158 | VALVULA DE PLASTICO BRANCO S/ UNHO COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO 1" | UN | 1,00 | 2,25 |  | 2,25 | 2,25 |
| 11684 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X40CM | UN | 1,00 | 18,68 |  | 18,68 | 18,68 |
| 64.513 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN1 1/2 | UN | 1,00 | 89,05 |  | 89,05 | 89,05 |
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M | UN | 0,84 | 1,58 |  | 1,33 | 1,33 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,50 | 13,47 | 20,21 |  | 20,21 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,50 | 10,71 | 16,07 |  | 16,07 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 36,27 | 164,21 | 200,48 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 43,52 | 197,05 | 240,57 |
| ######### | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES C/ COLUNA | UND | 3,00 | 295,05 | 130,57 | 754,59 | 885,16 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10426 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45X55CM OU EQUIVAL. | UN | 1,00 | 87,05 |  | 87,05 | 87,05 |
| 6158 | VALVULA DE PLASTICO BRANCO S/ UNHO COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO 1" | UN | 1,00 | 2,25 |  | 2,25 | 2,25 |
| 11684 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X40CM | UN | 1,00 | 18,68 |  | 18,68 | 18,68 |
| 6137 | SIFÃO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" | UN | 1,00 | 69,10 |  | 69,10 | 69,10 |
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M | UN | 0,84 | 1,58 |  | 1,33 | 1,33 |
| 26.690 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3X50 MM | UN | 2,00 | 0,18 |  | 0,36 | 0,36 |
| 26777 | BUCHA TIPO S8 (CENTO) | UN | 2,00 | 15,42 |  | 30,84 | 30,84 |
| 2696 | ENCANADOR | h | 1,50 | 13,47 | 20,21 |  | 20,21 |
| 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1,50 | 10,71 | 16,07 |  | 16,07 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 36,27 | 209,61 | 245,88 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 43,52 | 251,53 | 295,05 |
| 8 | ELÉTRICA |  | 1,00 | 51.674,45 | 19.929,30 | 31.745,14 | 51.674,45 |
| 8.01 | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1,00 | 2.181,69 | 686,98 | 1.494,71 | 2.181,69 |
| 09.02.59 | AE-19 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 22KVA AES/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 1,00 | 1.242,50 | 516,92 | 725,58 | 1.242,50 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 49.584 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO | UN | 1,00 | 7,89 |  | 7,89 | 7,89 |
| *** | CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO QUADRADO | UN | 2,00 | 16,79 |  | 33,58 | 33,58 |
| 48.008 | HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3M | UN | 1,00 | 75,71 |  | 75,71 | 75,71 |
| 46.321 | CARTUCHO P/ CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 1,00 | 19,65 |  | 19,65 | 19,65 |
| 46.311 | ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (CONEXAO EXOTERMICA) | UN | 0,00 | 324,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 46.306 | MOLDE CLASSE C PARA CONEXAO EXOTERMICA | UN | 0,02 | 90,63 |  | 1,81 | 1,81 |
| 45.108 | CAIXA CH.ACO - 18 TIPO II 560X300X200MM EXTERNA | UN | 1,00 | 82,92 |  | 82,92 | 82,92 |
| 40.510 | ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO | UN | 1,00 | 2,40 |  | 2,40 | 2,40 |
| 40.101 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90DAN 7,50M | UN | 1,00 | 220,32 |  | 220,32 | 220,32 |
| 38.028 | ZARCAO | L | 0,05 | 19,80 |  | 0,99 | 0,99 |
| 38.018 | OLEO DE LINHACA | L | 0,04 | 7,91 |  | 0,32 | 0,32 |
| 38.012 | LIXA PARA FERRO | UN | 2,00 | 1,48 |  | 2,96 | 2,96 |
| 38.003 | CAL PARA PINTURA | KG | 2,24 | 0,72 |  | 1,61 | 1,61 |
| 28.056 | GRAFITE | L | 0,08 | 16,60 |  | 1,33 | 1,33 |
| 337 | ARAME RECOZIDO N.18 | KG | 0,04 | 6,20 |  | 0,25 | 0,25 |
| 26.760 | PREGO | KG | 0,05 | 4,91 |  | 0,25 | 0,25 |
| 22.515 | TIJOLO COMUM MACICO | UN | 308,00 | 0,26 |  | 80,08 | 80,08 |
| 21.538 | ACO CA-60-B $MD BITOLAS | KG | 2,25 | 2,86 |  | 6,44 | 6,44 |
| 21.020 | TABUA 30X2,5CM G1-C2. | M2 | 0,13 | 25,95 |  | 3,37 | 3,37 |
| 21.012 | SARRAFO BRUTO 5X2,5CM | M | 0,52 | 1,59 |  | 0,83 | 0,83 |
| 4718 | PEDRA BRITADA 2 | M3 | 0,05 | 49,50 |  | 2,48 | 2,48 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 50,06 | 0,42 |  | 21,03 | 21,03 |
| 1106 | CAL HIDRATADA | KG | 52,42 | 0,41 |  | 21,49 | 21,49 |
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0,32 | 53,00 |  | 16,96 | 16,96 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 11,05 | 13,38 | 147,85 |  | 147,85 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 26,59 | 10,64 | 282,92 |  | 282,92 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 430,77 | 604,65 | 1.035,42 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 516,92 | 725,58 | 1.242,50 |
| 09.02.65 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1,00 | 874,76 | 144,12 | 730,64 | 874,76 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 49.624 | BARRAMENTO COBRE 20X4MM P/ 150A | M | 0,20 | 13,11 |  | 2,62 | 2,62 |
| 48.540 | BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4) | UN | 1,00 | 0,88 |  | 0,88 | 0,88 |
| 48.538 | BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4) | UN | 1,00 | 0,37 |  | 0,37 | 0,37 |
| 44.510 | DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40KA | UN | 1,00 | 68,90 |  | 68,90 | 68,90 |
| 43.040 | CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | M | 3,50 | 12,07 |  | 42,25 | 42,25 |
| 43.017 | CABO DE 35MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 30,00 | 11,54 |  | 346,20 | 346,20 |
| 42.173 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4) | M | 6,00 | 15,44 |  | 92,64 | 92,64 |
| 42.171 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20MM (3/4) | M | 3,50 | 8,40 |  | 29,40 | 29,40 |
| 42.162 | LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32MM (1 1/4) | UN | 2,00 | 1,59 |  | 3,18 | 3,18 |
| 42.160 | LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 19 MM (3/4) | UN | 2,00 | 0,84 |  | 1,68 | 1,68 |
| 42.142 | CURVA ACO GALV QUENTE 32MM (1 1/4) X 180 GRAUS | UN | 1,00 | 11,37 |  | 11,37 | 11,37 |
| 42.083 | CURVA ACO GALV QUENTE 32MM (1 1/4) X 90 GRAUS | UN | 1,00 | 6,70 |  | 6,70 | 6,70 |
| 42.051 | CURVA ACO GALV QUENTE 19 MM (3/4) X 90 GRAUS | UN | 1,00 | 2,68 |  | 2,68 | 2,68 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 5,00 | 13,38 | 66,90 |  | 66,90 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 5,00 | 10,64 | 53,20 |  | 53,20 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 120,10 | 608,87 | 728,97 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 144,12 | 730,64 | 874,76 |
| 09.02.88 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1,00 | 64,43 | 25,94 | 38,48 | 64,43 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 44.615 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1,00 | 32,07 |  | 32,07 | 32,07 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,90 | 13,38 | 12,04 |  | 12,04 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,90 | 10,64 | 9,58 |  | 9,58 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 21,62 | 32,07 | 53,69 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 25,94 | 38,48 | 64,43 |
| 8.02 | INTERLIGAÇÃO |  | 1,00 | 3.634,52 | 1.945,62 | 1.688,90 | 3.634,52 |
| 09.03.05 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 150,00 | 17,21 | 1.080,90 | 1.501,20 | 2.582,10 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 43.016 | CABO DE25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 1,00 | 8,34 |  | 8,34 | 8,34 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,25 | 13,38 | 3,35 |  | 3,35 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,25 | 10,64 | 2,66 |  | 2,66 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 6,01 | 8,34 | 14,35 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 7,21 | 10,01 | 17,21 |
| 09.03.46 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 60,00 | 17,54 | 864,72 | 187,70 | 1.052,42 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 42.502 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') | M | 1,10 | 2,37 |  | 2,61 | 2,61 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,50 | 13,38 | 6,69 |  | 6,69 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,50 | 10,64 | 5,32 |  | 5,32 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 12,01 | 2,61 | 14,62 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 14,41 | 3,13 | 17,54 |
| 8.03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1,00 | 1.486,44 | 518,83 | 967,61 | 1.486,44 |
| 09.05.47 | QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO | UN | 2,00 | 249,04 | 172,94 | 325,13 | 498,07 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 41.107 | QUADRO DISTR CAPAC P/ 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO | UN | 1,00 | 135,47 |  | 135,47 | 135,47 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 3,00 | 13,38 | 40,14 |  | 40,14 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 3,00 | 10,64 | 31,92 |  | 31,92 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 72,06 | 135,47 | 207,53 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 86,47 | 162,56 | 249,04 |
| 09.05.70 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 20,00 | 49,42 | 345,89 | 642,48 | 988,37 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 44.610 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 1,00 | 26,77 |  | 26,77 | 26,77 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,60 | 13,38 | 8,03 |  | 8,03 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,60 | 10,64 | 6,38 |  | 6,38 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,41 | 26,77 | 41,18 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,29 | 32,12 | 49,42 |
| 8.04 | ENFIAÇÃO |  | 1,00 | 16.864,21 | 3.833,59 | 13.030,62 | 16.864,21 |
| 09.06.01 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2 | UN | 75,00 | 12,49 | 648,54 | 288,00 | 936,54 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 7549 | ESPELHO EM PVC 4X2 | UN | 1,00 | 1,82 |  | 1,82 | 1,82 |
| 1872 | CAIXA EM PVC 4X2 | UN | 1,00 | 1,38 |  | 1,38 | 1,38 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,30 | 13,38 | 4,01 |  | 4,01 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,30 | 10,64 | 3,19 |  | 3,19 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 7,21 | 3,20 | 10,41 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 8,65 | 3,84 | 12,49 |
| 09.06.02 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X4 | UN | 10,00 | 18,95 | 115,30 | 74,16 | 189,46 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 7551 | ESPELHO EM PVC 4X4 | UN | 1,00 | 3,99 |  | 3,99 | 3,99 |
| 1873 | CAIXA EM PVC 4X4 | UN | 1,00 | 2,19 |  | 2,19 | 2,19 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,40 | 13,38 | 5,35 |  | 5,35 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,40 | 10,64 | 4,26 |  | 4,26 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 9,61 | 6,18 | 15,79 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 11,53 | 7,42 | 18,95 |
| 09.07.009 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 100,00 | 0,95 | 57,65 | 37,20 | 94,85 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 43060 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PADRAO TELEBRAS | M | 1,00 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,02 | 13,38 | 0,27 |  | 0,27 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,02 | 10,64 | 0,21 |  | 0,21 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 0,48 | 0,31 | 0,79 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 0,58 | 0,37 | 0,95 |
| 09.07.03 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400,00 | 1,75 | 461,18 | 240,00 | 701,18 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 43004 | FIO DE 1,50MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 1,00 | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,04 | 13,38 | 0,54 |  | 0,54 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,04 | 10,64 | 0,43 |  | 0,43 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 0,96 | 0,50 | 1,46 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 1,15 | 0,60 | 1,75 |
| 09.07.04 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 800,00 | 2,38 | 1.152,96 | 748,80 | 1.901,76 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 43.005 | FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 1,00 | 0,78 |  | 0,78 | 0,78 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,05 | 13,38 | 0,67 |  | 0,67 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,05 | 10,64 | 0,53 |  | 0,53 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 1,20 | 0,78 | 1,98 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 1,44 | 0,94 | 2,38 |
| 09.07.05 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 300,00 | 3,24 | 518,83 | 453,60 | 972,43 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 43.006 | FIO DE 4,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 1,00 | 1,26 |  | 1,26 | 1,26 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,06 | 13,38 | 0,80 |  | 0,80 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,06 | 10,64 | 0,64 |  | 0,64 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 1,44 | 1,26 | 2,70 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 1,73 | 1,51 | 3,24 |
| 09.07.06 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 200,00 | 56,45 | 345,89 | 10.944,00 | 11.289,89 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 43.007 | FIO DE 6,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 24,00 | 1,90 |  | 45,60 | 45,60 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,06 | 13,38 | 0,80 |  | 0,80 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,06 | 10,64 | 0,64 |  | 0,64 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 1,44 | 45,60 | 47,04 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 1,73 | 54,72 | 56,45 |
| 09.05.36 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 250,00 | 2,04 | 360,30 | 148,50 | 508,80 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 42.612 | ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM | M | 1,10 | 0,45 |  | 0,50 | 0,50 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,05 | 13,38 | 0,67 |  | 0,67 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,05 | 10,64 | 0,53 |  | 0,53 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 1,20 | 0,50 | 1,70 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 1,44 | 0,59 | 2,04 |
| 09.05.37 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 100,00 | 2,69 | 172,94 | 96,36 | 269,30 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 42.614 | ELETRODUTO DE POLIETILENO 32MM | M | 1,10 | 0,73 |  | 0,80 | 0,80 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,06 | 13,38 | 0,80 |  | 0,80 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,06 | 10,64 | 0,64 |  | 0,64 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 1,44 | 0,80 | 2,24 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 1,73 | 0,96 | 2,69 |
| 8.05 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1,00 | 7.624,61 | 5.614,17 | 2.010,44 | 7.624,61 |
| 09.08.46 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 15A-250V ELETR.DE POLIETILENO | UN | 50,00 | 91,12 | 3.201,60 | 1.354,20 | 4.555,80 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 7529 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T C/ PLACA TIPO SILENTOQ OU EQUIVAL. 15A-250V | UN | 1,00 | 14,20 |  | 14,20 | 14,20 |
| 42.612 | ELETRODUTO DE POLIETILENO 25MM | M | 3,00 | 0,45 |  | 1,35 | 1,35 |
| 43.005 | FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 9,00 | 0,78 |  | 7,02 | 7,02 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 2,00 | 13,38 | 26,76 |  | 26,76 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 2,50 | 10,64 | 26,60 |  | 26,60 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 53,36 | 22,57 | 75,93 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 64,03 | 27,08 | 91,12 |
| 09.08.52 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 15,00 | 118,03 | 1.513,26 | 257,22 | 1.770,48 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 45137 | CAIXA EM PVC 4X4 | UN | 1,00 | 4,28 |  | 4,28 | 4,28 |
| 42.612 | ELETRODUTO DE POLIETILENO 25MM | M | 10,00 | 0,45 |  | 4,50 | 4,50 |
| 45526 | ESPELHO EM PVC 4X4 | UN | 1,00 | 5,51 |  | 5,51 | 5,51 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 3,50 | 13,38 | 46,83 |  | 46,83 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 3,50 | 10,64 | 37,24 |  | 37,24 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 84,07 | 14,29 | 98,36 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 100,88 | 17,15 | 118,03 |
| 09.08.050 | TOMADA DE PISO ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 2,00 | 153,49 | 144,12 | 162,86 | 306,98 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 45.611 | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V CX.4"X2" INCL. ESPELHO | UN | 1,00 | 34,62 |  | 34,62 | 34,62 |
| 42.612 | ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM | M | 4,00 | 0,45 |  | 1,80 | 1,80 |
| 43.005 | FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 8,00 | 0,78 |  | 6,24 | 6,24 |
| 42.171 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20MM (3/4) | M | 3,00 | 8,40 |  | 25,20 | 25,20 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 2,50 | 13,38 | 33,45 |  | 33,45 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 2,50 | 10,64 | 26,60 |  | 26,60 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 60,05 | 67,86 | 127,91 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 72,06 | 81,43 | 153,49 |
| 09.08.45 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA EM CAIXA 4"X2"- ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 10,00 | 76,64 | 576,48 | 189,96 | 766,44 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 45.652 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A | UN | 1,00 | 8,42 |  | 8,42 | 8,42 |
| 1872 | CAIXA EM PVC 4X2 | UN | 1,00 | 1,38 |  | 1,38 | 1,38 |
| 43.005 | FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 6,00 | 0,78 |  | 4,68 | 4,68 |
| 42.612 | ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM | M | 3,00 | 0,45 |  | 1,35 | 1,35 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 2,00 | 13,38 | 26,76 |  | 26,76 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 2,00 | 10,64 | 21,28 |  | 21,28 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 48,04 | 15,83 | 63,87 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 57,65 | 19,00 | 76,64 |
| 09.08.30 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO | UN | 2,00 | 112,45 | 178,71 | 46,20 | 224,91 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 45.653 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SILENTOQUE COMPL | UN | 1,00 | 7,16 |  | 7,16 | 7,16 |
| 1872 | CAIXA EM PVC 4X2 | UN | 1,00 | 1,38 |  | 1,38 | 1,38 |
| 43.005 | FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | M | 12,00 | 0,78 |  | 9,36 | 9,36 |
| 42.612 | ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM | M | 3,00 | 0,45 |  | 1,35 | 1,35 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 3,10 | 13,38 | 41,48 |  | 41,48 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 3,10 | 10,64 | 32,98 |  | 32,98 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 74,46 | 19,25 | 93,71 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 89,35 | 23,10 | 112,45 |
| 8.06 | LUMINÁRIAS |  | 1,00 | 6.834,10 | 1.490,20 | 5.343,90 | 6.834,10 |
| 09.09.34 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 47,00 | 145,41 | 1.490,20 | 5.343,90 | 6.834,10 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 49.707 | REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO | UN | 1,00 | 17,44 |  | 17,44 | 17,44 |
| 46.513 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W-220V | UN | 2,00 | 7,23 |  | 14,46 | 14,46 |
| 46.174 | LUMINARIA P/ LAMP FLUOR 2X32W C/ DIF/SOQ (IL-42) | UN | 1,00 | 62,85 |  | 62,85 | 62,85 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 1,10 | 13,38 | 14,72 |  | 14,72 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 1,10 | 10,64 | 11,70 |  | 11,70 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 26,42 | 94,75 | 121,17 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 31,71 | 113,70 | 145,41 |
| 8.07 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.) |  | 1,00 | 13.048,87 | 5.839,91 | 7.208,96 | 13.048,87 |
| 09.13.12 | PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" | UN | 1,00 | 508,88 | 144,12 | 364,76 | 508,88400 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 48.003 | CONJ CONTRAVENTAGEM EM ACO GALV C/SUPORT FIXO,D=2" | UN | 1,00 | 96,18 |  | 96,18 | 96,18 |
| 48.007 | BASE DE FIXACAO EM FERRO FUNDIDO P/ MASTROS,D=2" | UN | 1,00 | 52,02 |  | 52,02 | 52,02 |
| 48.062 | CAPTOR TIPO FRANKLIN,LATAO CROMADO,CONECTOR DUPLO | UN | 1,00 | 60,07 |  | 60,07 | 60,07 |
| 60.506 | TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN50MM (2") | M | 3,00 | 31,90 |  | 95,70 | 95,70 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 5,00 | 13,38 | 66,90 |  | 66,90 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 5,00 | 10,64 | 53,20 |  | 53,20 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 120,10 | 303,97 | 424,07 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 144,12 | 364,76 | 508,88 |
| 09.13.20 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO | M | 150,00 | 62,60 | 4.323,60 | 5.067,00 | 9.390,60 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 40.520 | ISOLADOR CASTANHA PARA CABO 35 MM2 | UN | 1,00 | 10,15 |  | 10,15 | 10,15 |
| 43.041 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 1,00 | 18,00 |  | 18,00 | 18,00 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 1,00 | 13,38 | 13,38 |  | 13,38 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 1,00 | 10,64 | 10,64 |  | 10,64 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 24,02 | 28,15 | 52,17 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 28,82 | 33,78 | 62,60 |
| 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR | UN | 6,00 | 34,79 | 36,32 | 172,44 | 208,76 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO DN 5/8" X 3000MM, EM AÇO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1,00 | 23,95 |  | 23,95 | 23,95 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,21 | 13,38 | 2,81 |  | 2,81 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,21 | 10,64 | 2,23 |  | 2,23 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 5,04 | 23,95 | 28,99 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 6,05 | 28,74 | 34,79 |
| 72253 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100,00 | 18,08 | 605,30 | 1.203,19 | 1.808,50 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 863 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - MEIO DURO | M | 1,02 | 9,83 |  | 10,03 | 10,03 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,21 | 13,38 | 2,81 |  | 2,81 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,21 | 10,64 | 2,23 |  | 2,23 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 5,04 | 10,03 | 15,07 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 6,05 | 12,03 | 18,08 |
| 09.03.48 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 12,00 | 30,85 | 276,71 | 93,46 | 370,17 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 42505 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2) | M | 1,10 | 5,90 |  | 6,49 | 6,49 |
| 2436 | ELETRICISTA | h | 0,80 | 13,38 | 10,70 |  | 10,70 |
| 6113 | AJUDANTE ELETRICISTA | h | 0,80 | 10,64 | 8,51 |  | 8,51 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 19,22 | 6,49 | 25,71 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 23,06 | 7,79 | 30,85 |
| 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA | UND | 6,00 | 126,99 | 453,85 | 308,11 | 761,96 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 39 | AÇO CA-60 - 5,0MM | KG | 2,1560 | 3,66 |  | 7,89 | 7,89 |
| 370 | AREIA MÉDIA (S/ FRETE) | M³ | 0,0653 | 53,00 |  | 3,46 | 3,46 |
| 1106 | CAL HIDRATADA | KG | 3,0096 | 0,41 |  | 1,23 | 1,23 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 18,5084 | 0,42 |  | 7,77 | 7,77 |
| 4721 | PEDRA BRITADA N°1 (S/ FRETE) | M³ | 0,0365 | 51,25 |  | 1,87 | 1,87 |
| 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM | UN | 60,48 | 0,34 |  | 20,56 | 20,56 |
| 4750 | PEDREIRO | h | 1,68 | 11,59 | 19,46 |  | 19,46 |
| 6111 | SERVENTE | h | 4,48 | 9,72 | 43,58 |  | 43,58 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 63,04 | 42,79 | 105,83 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 75,64 | 51,35 | 126,99 |
| 9 | REVESTIMENTOS |  | 1,00 | 54.016,82 | 36.202,68 | 17.814,14 | 54.016,82 |
| 9.01 | REVESTIMENTO DE FORRO |  | 1,00 | 2.649,18 | 1.859,18 | 790,00 | 2.649,18 |
| 73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 90,84 | 23,79 | 1.605,69 | 555,26 | 2.160,95 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 4,86 | 0,42 |  | 2,04 | 2,04 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 4,86 | 0,41 |  | 1,99 | 1,99 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,02 | 53,00 |  | 1,06 | 1,06 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,60 | 11,59 | 6,95 |  | 6,95 |
| 6111 | Servente | h | 0,80 | 9,72 | 7,78 |  | 7,78 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,73 | 5,09 | 19,82 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,68 | 6,11 | 23,79 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 90,84 | 5,37 | 253,49 | 234,74 | 488,23 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3,77 | 0,42 |  | 1,58 | 1,58 |
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0,01 | 57,00 |  | 0,57 | 0,57 |
| 6111 | Servente | h | 0,12 | 9,72 | 1,17 |  | 1,17 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,10 | 11,59 | 1,16 |  | 1,16 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 2,33 | 2,15 | 4,48 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 2,79 | 2,58 | 5,37 |
| 9.02 | REVESTIMENTO DE PAREDES DE GESSO |  | 1,00 | 3.017,76 | 911,13 | 2.106,62 | 3.017,76 |
| 73792/001 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 120,53 | 25,04 | 911,13 | 2.106,62 | 3.017,76 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4425 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA | M | 0,50 | 15,56 |  | 7,78 | 7,78 |
| 4415 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 2,00 | 2,70 |  | 5,40 | 5,40 |
| 3315 | GESSO | KG | 1,50 | 0,51 |  | 0,77 | 0,77 |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,10 | 6,20 |  | 0,62 | 0,62 |
| 6111 | Servente | h | 0,35 | 9,72 | 3,40 |  | 3,40 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,25 | 11,59 | 2,90 |  | 2,90 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 6,30 | 14,57 | 20,86 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 7,56 | 17,48 | 25,04 |
| 9.03 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  | 1,00 | 36.064,29 | 23.850,81 | 12.213,48 | 36.064,29 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 666,60 | 20,26 | 11.782,82 | 1.722,55 | 13.505,37 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3,77 | 0,42 |  | 1,58 | 0,00 |
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0,01 | 57,00 |  | 0,57 | 0,00 |
| 6111 | Servente | h | 0,80 | 9,72 | 7,78 |  | 0,00 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,60 | 11,59 | 6,95 |  | 0,00 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,73 | 2,15 | 16,88 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,68 | 2,58 | 20,26 |
| 73927/003 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 666,60 | 20,02 | 10.078,19 | 3.264,63 | 13.342,83 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3,64 | 0,42 |  | 1,53 | 1,53 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 3,64 | 0,41 |  | 1,49 | 1,49 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,02 | 53,00 |  | 1,06 | 1,06 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,50 | 11,59 | 5,80 |  | 5,80 |
| 6111 | Servente | h | 0,70 | 9,72 | 6,80 |  | 6,80 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 12,60 | 4,08 | 16,68 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 15,12 | 4,90 | 20,02 |
| 73912/002 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 252,00 | 36,57 | 1.989,79 | 7.226,30 | 9.216,09 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 10515 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO | M² | 1,05 | 22,43 |  | 23,55 | 23,55 |
| 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0,25 | 1,38 |  | 0,35 | 0,35 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,40 | 11,59 | 4,64 |  | 4,64 |
| 6111 | Servente | h | 0,20 | 9,72 | 1,94 |  | 1,94 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 6,58 | 23,90 | 30,48 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 7,90 | 28,68 | 36,57 |
| 9.04 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 1,00 | 12.285,60 | 9.581,56 | 2.704,03 | 12.285,60 |
| 74000/001 | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA | M2 | 88,00 | 44,27 | 2.723,28 | 1.172,14 | 3.895,42 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 7325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | KG | 0,52 | 5,50 |  | 2,86 | 2,86 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 14,19 | 0,42 |  | 5,96 | 5,96 |
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0,04 | 57,00 |  | 2,28 | 2,28 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,90 | 11,59 | 10,43 |  | 10,43 |
| 6111 | Servente | h | 1,58 | 9,72 | 15,36 |  | 15,36 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 25,79 | 11,10 | 36,89 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 30,95 | 13,32 | 44,27 |
| 73927/004 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 150,00 | 23,79 | 2.651,40 | 916,88 | 3.568,28 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 4,86 | 0,42 |  | 2,04 | 2,04 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 4,86 | 0,41 |  | 1,99 | 1,99 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,02 | 53,00 |  | 1,06 | 1,06 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,60 | 11,59 | 6,95 |  | 6,95 |
| 6111 | Servente | h | 0,80 | 9,72 | 7,78 |  | 7,78 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,73 | 5,09 | 19,82 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,68 | 6,11 | 23,79 |
| 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 238,00 | 20,26 | 4.206,89 | 615,01 | 4.821,90 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3,77 | 0,42 |  | 1,58 | 1,58 |
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0,01 | 57,00 |  | 0,57 | 0,57 |
| 6111 | Servente | h | 0,80 | 9,72 | 7,78 |  | 7,78 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,60 | 11,59 | 6,95 |  | 6,95 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,73 | 2,15 | 16,88 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 17,68 | 2,58 | 20,26 |
| 10 | PISOS |  | 1,00 | 28.007,56 | 13.795,55 | 14.212,01 | 28.007,56 |
| 73907/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M2 | 211,50 | 16,97 | 2.412,90 | 1.176,90 | 3.589,80 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M³ | 0,01 | 51,25 |  | 0,51 | 0,51 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,01 | 49,50 |  | 0,50 | 0,50 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 7,38 | 0,42 |  | 3,10 | 3,10 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,53 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,25 | 11,59 | 2,90 |  | 2,90 |
| 6111 | Servente | h | 0,68 | 9,72 | 6,61 |  | 6,61 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 9,51 | 4,64 | 14,14 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 11,41 | 5,56 | 16,97 |
| 74249/001 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | M2 | 211,50 | 5,00 | 932,74 | 125,63 | 1.058,37 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M³ | 0,01 | 49,50 |  | 0,50 | 0,50 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,25 | 11,59 | 2,90 |  | 2,90 |
| 6111 | Servente | h | 0,08 | 9,72 | 0,78 |  | 0,78 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 3,68 | 0,50 | 4,17 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 4,41 | 0,59 | 5,00 |
| 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 211,50 | 77,25 | 6.847,85 | 9.490,24 | 16.338,10 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 10,34 | 0,42 |  | 4,34 | 4,34 |
| 1292 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO | M² | 1,05 | 29,82 |  | 31,31 | 31,31 |
| 374 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | KG | 0,48 | 0,31 |  | 0,15 | 0,15 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,03 | 53,00 |  | 1,59 | 1,59 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,07 | 11,59 | 12,40 |  | 12,40 |
| 6111 | Servente | h | 1,50 | 9,72 | 14,58 |  | 14,58 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 26,98 | 37,39 | 64,37 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 32,38 | 44,87 | 77,25 |
| 6051 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 211,50 | 16,55 | 1.968,85 | 1.532,01 | 3.500,87 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 8,80 | 0,42 |  | 3,70 | 3,70 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 1,83 | 0,41 |  | 0,75 | 0,75 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,03 | 53,00 |  | 1,59 | 1,59 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,25 | 11,59 | 2,90 |  | 2,90 |
| 6111 | Servente | h | 0,50 | 9,72 | 4,86 |  | 4,86 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 7,76 | 6,04 | 13,79 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 9,31 | 7,24 | 16,55 |
| 73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M | 146,40 | 12,85 | 1.360,89 | 521,05 | 1.881,94 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0,02 | 1,38 |  | 0,03 | 0,03 |
| 1289 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA POPULAR | M² | 0,08 | 20,27 |  | 1,62 | 1,62 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 0,29 | 0,42 |  | 0,12 | 0,12 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0,29 | 0,41 |  | 0,12 | 0,12 |
| 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,53 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 1,30 | 0,42 |  | 0,55 | 0,55 |
| 6111 | Servente | h | 0,32 | 9,72 | 3,11 |  | 3,11 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,40 | 11,59 | 4,64 |  | 4,64 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 7,75 | 2,97 | 10,71 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 9,30 | 3,56 | 12,85 |
| 13.06.83 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) | M | 16,10 | 101,77 | 272,31 | 1.366,18 | 1.638,49 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0,01 | 53,00 |  | 0,53 | 0,53 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0,74 | 0,41 |  | 0,30 | 0,30 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 1,48 | 0,42 |  | 0,62 | 0,62 |
| 35.091 | GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM) | M2 | 0,22 | 314,81 |  | 69,26 | 69,26 |
| 6111 | Servente | h | 0,52 | 9,72 | 5,05 |  | 5,05 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,78 | 11,59 | 9,04 |  | 9,04 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 14,09 | 70,71 | 84,81 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 16,91 | 84,86 | 101,77 |
| 11 | PINTURA |  | 1,00 | 21.376,16 | 14.166,61 | 7.209,55 | 21.376,16 |
| 11.01 | PINTURA EM PAREDES INTERNAS E FORROS |  | 1,00 | 8.930,63 | 5.850,64 | 3.079,99 | 8.930,63 |
| 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 878,00 | 10,17 | 5.850,64 | 3.079,99 | 8.930,63 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 7345 | TINTA LATEX PVA | L | 0,23 | 12,71 |  | 2,92 | 2,92 |
| 4783 | PINTOR | h | 0,30 | 12,03 | 3,61 |  | 3,61 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,20 | 9,72 | 1,94 |  | 1,94 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 5,55 | 2,92 | 8,48 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 6,66 | 3,51 | 10,17 |
| 11.02 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA |  | 1,00 | 3.194,47 | 2.081,98 | 1.112,49 | 3.194,47 |
| 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | M2 | 11,80 | 22,14 | 153,99 | 107,30 | 261,29 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | L | 0,24 | 24,44 |  | 5,87 | 5,87 |
| 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,07 | 7,40 |  | 0,52 | 0,52 |
| 3768 | LIXA P/ FERRO | UN | 0,60 | 1,99 |  | 1,19 | 1,19 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,50 | 9,72 | 4,86 |  | 4,86 |
| 6115 | PINTOR | h | 0,50 | 12,03 | 6,02 |  | 6,02 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 10,88 | 7,58 | 18,45 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 13,05 | 9,09 | 22,14 |
| 15.03.007 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 97,80 | 29,99 | 1.927,99 | 1.005,19 | 2.933,18 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 37502 | TINTA ESMALTE | L | 0,20 | 11,74 |  | 2,35 | 2,35 |
| 38016 | MASSA PARA MADEIRA | L | 0,30 | 9,35 |  | 2,81 | 2,81 |
| 38039 | LIXA P/ MADEIRA | UN | 0,60 | 0,39 |  | 0,23 | 0,23 |
| 38051 | SELADORA PARA MADEIRA | L | 0,20 | 15,89 |  | 3,18 | 3,18 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,70 | 9,72 | 6,80 |  | 6,80 |
| 6115 | PINTOR | h | 0,80 | 12,03 | 9,62 |  | 9,62 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 16,43 | 8,57 | 24,99 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 19,71 | 10,28 | 29,99 |
| 11.03 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  | 1,00 | 9.251,06 | 6.233,99 | 3.017,08 | 9.251,06 |
| 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 477,70 | 19,37 | 6.233,99 | 3.017,08 | 9.251,06 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 3767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | UN | 0,50 | 0,44 |  | 0,22 | 0,22 |
| 7356 | TINTA LATEX ACRILICA | L | 0,32 | 15,76 |  | 5,04 | 5,04 |
| 6115 | AJUDANTE | h | 0,50 | 9,72 | 4,86 |  | 4,86 |
| 4783 | PINTOR | h | 0,50 | 12,03 | 6,02 |  | 6,02 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 10,88 | 5,26 | 16,14 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 13,05 | 6,32 | 19,37 |
| 12 | SERVIÇOS EXTERNOS |  | 1,00 | 10.000,16 | 6.345,03 | 3.655,13 | 10.000,16 |
| 12.01 | CALÇADAS |  | 1,00 | 6.780,80 | 4.163,48 | 2.617,33 | 6.780,80 |
| 275.211 | PASSEIO EM CONCRETO FCK= 13,5 MPA, E=7 CM, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA | M2 | 117,00 | 57,96 | 4.163,48 | 2.617,33 | 6.780,80 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 21.020 | PEÇA DE MADEIRA 3A QUAL. 1,4 X7CM NÃO APAREL. | M | 2,00 | 1,91 |  | 3,82 | 3,82 |
| 4721 | PEDRA BRITADA 1 | M3 | 0,0585 | 51,25 |  | 3,00 | 3,00 |
| 1379 | CIMENTO | KG | 20,00 | 0,42 |  | 8,40 | 8,40 |
| 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0646 | 53,00 |  | 3,42 | 3,42 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,20 | 11,59 | 13,91 |  | 13,91 |
| 6111 | Servente | h | 1,62 | 9,72 | 15,75 |  | 15,75 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 29,65 | 18,64 | 48,30 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 35,59 | 22,37 | 57,96 |
| 12.02 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  | 1,00 | 1.178,16 | 140,35 | 1.037,81 | 1.178,16 |
| 83635 | EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 118,04 | 38,36 | 315,76 | 354,11 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 4721 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 6KG | UN | 1,00 | 87,71 |  | 87,71 | 87,71 |
| 4750 | Pedreiro | h | 0,50 | 11,59 | 5,80 |  | 5,80 |
| 6111 | Servente | h | 0,50 | 9,72 | 4,86 |  | 4,86 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 10,66 | 87,71 | 98,37 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 12,79 | 105,25 | 118,04 |
| 09.09.050 | IL 28 - ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA | UN | 3,00 | 216,15 | 84,39 | 564,05 | 648,44 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 46050 | IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA-COMPLETA | UN | 1,00 | 156,68 |  | 156,68 | 156,68 |
| 4750 | Pedreiro | h | 1,10 | 11,59 | 12,75 |  | 12,75 |
| 6111 | Servente | h | 1,10 | 9,72 | 10,69 |  | 10,69 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 23,44 | 156,68 | 180,12 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 28,13 | 188,02 | 216,15 |
| 970101 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 9,00 | 19,51 | 17,60 | 158,00 | 175,61 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 970101 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1,00 | 16,26 | 1,63 | 14,63 | 16,26 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 1,63 | 14,63 | 16,26 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 1,96 | 17,56 | 19,51 |
| 12.03 | LIMPEZA FINAL |  | 1,00 | 2.041,20 | 2.041,20 | 0,00 | 2.041,20 |
| 16.11.005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 250,00 | 8,16 | 2.041,20 | 0,00 | 2.041,20 |
|  | INSUMOS | UND | COEF | P.UNT | V.M.O. | V.MAT. | CUST. TOTAL |
| 6111 | Servente | h | 0,70 | 9,72 | 6,80 |  | 6,80 |
|  | ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32% | TOTAL |  |  | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
|  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I. 20% |  |  | 8,16 | 0,00 | 8,16 |
| CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  |  | 475.564,55 |  |
|  | * TABELA DE REFERENCIA DE INSUMOS SINAPI 04/2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | * B.D.I. INCLUSO 20% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capão Bonito, 12 de julho de 2013 |  |  |  |  |
|  |  |  | ______________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO |  |  |  |  |
|  |  |  | CREA 5060788713 |  |  |  |  |

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |

| Objeto | Valor global (em R$) |
| --- | --- |
| O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde. Conforme Convênio Federal (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013) – Regime Global. (Compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais). Conforme anexo I – Termo de Referência. |  |
| Valor global por extenso: |  |

Deverá acompanhar a proposta o Cronograma Físico/Financeiro e Planilha sintética.

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

(Carimbo do CNPJ)

TOMADA de PREÇOS nº 04/2013

### ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA de PREÇOS nº 04/2013, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------

.............................., ........  de ......................... de 2013

.............................

Outorgante

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013.

### ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº 04/2013. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a realizar, os serviços na construção da Unidade Básica de Saúde. Conforme Convênio Federal (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013) – Regime Global. (Compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais). Conforme anexo I – Termo de Referência.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA da Tomada de Preços, nº 04/2013.

§1º - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§2º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Engenharia.

§3º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total estimado deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código de Despesa 02.01.01 – Gabinete do Diretor do Departamento de Governo e Infraestrutura - Ficha 24 – 02.05.01 – Gabinete do Diretor da Saúde – Fichas 165 e 166 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações.  Conforme Convênio Federal /Ministério da Saúde/Proposta nº 673604460001100001 (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

§1º - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável, o pagamento dos valores contratados será efetuado assim que creditado o credito.

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 08 (oito) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I do edital da Tomada de Preços nº 04/2013, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

I - Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitado de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela contratante.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de  2013.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

Contratada

Testemunhas

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

À

Prefeitura do Município de Ribeirão Grande

Tomada de Preços nº 04/2013.

A empresa ..........................................................., com sede à ..........................................................-, na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Departamento de Infraestrutura ,................/......................./...........................

..............................................                                    ........................................................

Técnico da empresa ou responsável

TOMADA de PREÇO Nº 04/2013.

ANEXO  VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2013.

____________________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº..............................................

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013

ANEXO VII – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2013.

................................................
(representante legal)

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 04/2013, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2013

................................................
(representante legal)