Processo: 1917/2015.

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº 04/2015

- 1 - PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Francisco Fhelippe de Lima , nº 40, será realizada a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues até às 10h00 do dia 19 de Agosto de 2015, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DA PROPOSTA FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios das Leis Complementares 123/06 e nº 147/2014, deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente atualizada. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

1.4 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

- I – TERMO DE REFERÊNCIA;

a) Planilha Quantitativa,

b) Cronograma Físico-Financeiro,

c) Memorial do Termo de Referência,

d) (Projeto) Planta de Localização, cortes e detalhes,

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;

III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);

- IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL;

V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

- VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP;

VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DAS OBRAS (Facultativo);

VIII – MINUTA DE CONTRATO;

IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (Exigido somente na assinatura do contrato);

X – CADASTRO DO RESPONSÁVEL (Exigido somente na assinatura do contrato).

- 2 – DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva com vestiário de acordo com padrão FNDE, na Rua Pedrina Maria do Espírito Santo, Jardim São Paulo. O regime de execução da obra será por Empreitada Global. Conforme especificações e demais condições constantes no anexo I – Termo de Referência do edital.

- 3 – DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 788.634,28 (Setecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), baseado nos parâmetros dispostos no Anexo I – Termo de Referência.

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

3.3 - Os quantitativos e valores indicados no Anexo I – Termo de Referência, correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela Coordenadoria de Engenharia da Prefeitura de Ribeirão Grande para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

- 4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – A despesa correrá pelo Código: 02.04.06 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – Não-Fundeb – 12.361.0020.1020 – Construção de Quadra Poliesportiva - 4.4.90.51 - Obras e Instalações – Ficha nº 114 Fonte de Recursos 5 (Convênio Federal)  e 02.04.02 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – Fundeb – 4.4.90.51 – Obras e Instalações - Ficha nº 72 (Contrapartida), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos abaixo elencados.

5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu (s) representante (s) legal (is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida), apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.4 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.4.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):

5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

5.4.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões que à equivalem:

5.4.2.3.1 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda;

5.4.2.3.2 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência);

5.4.2.3.3 - Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.2.3.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42);

5.4.2.3.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)

5.4.2.3.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14)

5.4.2.3.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

5.4.2.3.8 – Os licitantes estão dispensados de apresentar os documentos que tenham sido fornecidos para a emissão do C.R.C. – Certificado de Registro Cadastral se estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.

5.4.3 - Qualificação Técnica Operacional e Profissional.

Para efeitos de comprovação de aptidão de capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido que a licitante deverá apresentar:

5.4.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de proponentes domiciliados em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo;

5.4.3.2 – Atestado(s) de capacidade técnico-profissional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pela referida entidade profissional, da qual conste a execução de obra(s) semelhante(s) ao objeto deste edital, devendo constar a natureza, as características e outros elementos que comprovem experiência com os itens abaixo discriminados:

- Estaca a trado (broca) d=25cm com concreto fck=20Mpa (sem armação);

- Cobertura em telha metálica ondulada 5mm – pré pintada;

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.

- Piso industrial em concreto polido com equipamento mecânico.

5.4.3.3 - Atestado(s) de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, que comprove ter executado, satisfatoriamente, obra(s) com características semelhantes ao objeto deste edital, devendo constar no atestado o atendimento mínimo, da execução dos serviços correspondentes às parcelas a seguir especificadas:

- Estaca a trado (broca) d=25cm com concreto fck=20Mpa (sem armação) = 232,00m;

- Cobertura em telha metálica ondulada 5mm – pré pintada = 490,20m²;

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. = 6.127,50kg;

- Piso industrial em concreto polido com equipamento mecânico = 304,46m².

5.4.3.4 – Comprovação de capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao do objeto desta licitação.

5.4.3.4.1 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta (observando a Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, art. 6º , art. 8º  inciso III).

5.4.3.5 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do ANEXO VII;

5.4.3.3.1 - A visita técnica ao local da realização dos serviços será agendada pelo Departamento de Governo e Infraestrutura da Prefeitura, por ocasião da retirada do Edital, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário qualificado ou pela própria Coordenadoria de Projetos e serão feitas individualmente.

5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93)

5.4.4.1 - Balanço patrimonial, assinado pelo Contador responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

5.4.4.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsável, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma:

- Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Liquidez Corrente =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

5.4.4.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.4.4 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

5.4.4.5 - Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 78.863,42 (Setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), comprovado mediante certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente;

5.4.5 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo - Anexo V.

5.4.6 – Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades pública, na forma do ANEXO IV – Declaração de Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação.

5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2.

5.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, ou em cópia autenticada por cartório competente ou conferida por membro da Comissão de Licitação, excetos as certidões obtidas através da internet, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor.

5.7 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgão ou entidade pública.

- 6 – DA PROPOSTA

6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

a) a proposta deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa;

6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:

a) dados cadastrais;

b) assinatura do representante legal;

c) indicação obrigatória do preço em reais e por extenso;

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo;

e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 8.

6.3 – O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá ser apresentado em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência (apresentando o cronograma físico/financeiro e planilha sintética global), computando todos os custos diretos e indiretos.

7 – DO JULGAMENTO

7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2.3.6, dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal.

7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.

7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.

7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL. (compreendendo mão de obra especializada com fornecimento de materiais).

7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.4.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor máximo de R$ 788.634,28 (Setecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda ou sejam manifestamente inexeqüíveis.

7.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da (LC n° 123/06 e LC nº 147/14).

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123/06 e LC nº 147/14).

7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123/06 e LC nº 147/14).

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006 e LC 147/2014

CONCORRÊNCIA Nº 04/2015

RAZÃO SOCIAL da Micro ou Pequena Empresa

7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123/06 e LC nº 147/14)

7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123/06 e LC nº 147/14).

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123/06 e LC nº 147/14).

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 – Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá recolher junto aos cofres públicos do Município de Ribeirão Grande, 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia contratual, em uma das formas estabelecidas no Art. 56 da Lei 8.666/93;

8.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VIII, onde neste ato será assinado Termo de Ciência e Notificação conforme Anexo IX e no Anexo X dados cadastrais da contratante, da contratada e responsável do ato pelo TCESP.

8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.2.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.2.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

8.2.3 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.2.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.2.4 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 147/14);

8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1;

b) a revogação da licitação (LC n° 123/06 e LC nº 147/14).

8.3 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

8.5 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.7 – O critério do reajuste de preço se fará nos termos do art. 40, XI da Lei Federal 8.666/93.

8.8 – Será permitido o reajustamento do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sendo adotado para tal o índice de preços da construção civil da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (edificações geral), contada a partir da data da proposta apresentada na licitação.

8.8.1 – Em caso de atraso no prazo da execução do contrato por responsabilidade da Contratada a mesma não terá direito ao reajustamento, mesmo que os acréscimos de prazos sejam superiores a 01 (um) ano.

8.8 - O foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP.

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

9.3 – O recebimento da obra pela Prefeitura será:

9.3.1 - Provisória: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório assinado pela Municipalidade, através de preposto juntamente com funcionário designado para acompanhamento da obra e pela Contratada, o que deverá ocorrer no prazo de dez (10) dias corridos contados da data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada;

9.3.2 - Definitiva: O Termo de Recebimento Definitivo da obra, será assinado pela Municipalidade, através de preposto responsável por seu acompanhamento / fiscalização pertencente ao próprio Município e pela Contratada, o qual será lavrado em até dez (10) dias corridos após o decurso do prazo para observação, nos termos do art. 73, I, “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra.

9.4 – O prazo para observação na obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento provisório.

10 – DAS SANÇÕES

10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.2 - O atraso injustificado na execução dos serviços/obras, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços/obras, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2.3.7 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º).

10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico/Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

11.2 - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

11.3 – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

12 – DAS INFORMAÇÕES

12.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h00, no Paço Municipal, e através do e-mail compras@ribeiraogrande.sp.gov.br. ou licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br.

12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) em consórcio;

b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral, nos termos da Lei de Licitações;

c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações;

d) sob regime de falência ou concordata.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal;

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até 24 horas (vinte e quatro) que antecedem o recebimento dos envelopes, ou através do email: licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. e/ou compras@ribeiraogrande.sp.gov.br, e no site da Prefeitura www.ribeiraogrande.sp.gov.br .

13.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Comissão de Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual verificação.

13.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos.

13.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e diretamente no site dessa Prefeitura.

- Ribeirão Grande,SP.  03 de Junho de 2015

- ______________________

- Joaquim Brisola Ferreira

- Prefeito Municipal

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

- ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Coordenação Geral de Infraestrutural Educacional – CGEST

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

SBS, Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4350 – site: www.fnde.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

COM VESTIÁRIOS - (980,40 m2)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

SBS, Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4350 – site: www.fnde.gov.br

2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas

municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

O referido projeto apresenta uma área total de 980,40 m² de área coberta, para

adoção em terrenos de 44x32 metros quadrados.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a

construção da estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a

complementar as informações contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as

especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os

serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo

disponibilizado pelo Governo Federal.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de

acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de

níveis e condições previstas em projeto para execução da obra.

4. FUNDAÇÃO E PILARES

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de

material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com

5,0 cm de espessura, com traço 1:4:8.

A fundação dos pilares será do tipo direto em blocos de concreto armado,

conforme dimensões em projeto. Dependendo da resistência do solo (esta

deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade

de se executar brocas, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro

de 8 mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a cada 20 cm.

Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com

seção transversal de dimensões constantes em planta.

Nos blocos, pilares e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 25

MPa e aço CA50 nos diâmetros conforme disposição em projeto estrutural.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

SBS, Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4350 – site: www.fnde.gov.br

3

5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos

utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com

as indicações no projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados:

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão,

em duas demãos, e pintura de acabamento na cor amarela.

Todos os pilares serão de concreto com fck de 25 MPa, e pintura sobre a

superfície de concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico.

A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas

de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, na cobertura e nos

fechamentos laterais. As cores da estrutura deverão seguir as especificações

constantes no projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor amarela, conforme

figura 1.

6. PISOS

Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina ( areia e

pedriscos mistos) com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50

m, com junta plástica na cor cinza e demarcação e pintura à base de resina

acrílica nas cores branca, laranja e azul.

7. PAREDES E REVESTIMENTOS

Para o fechamento de paredes das cabeceiras da quadra, serão usados tijolos

de barro especial, bem cozidos, leves duros e sonoros, com 08 (oito) furos,

com dimensões de 9x19x19cm, que serão revestidas de ambos os lados e

localizadas segundo a especificação no projeto de Arquitetura.

Para o fechamento em elemento vazado em cimento de 20 x 20 cm,

acabamento em duas demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a

especificação no projeto de Arquitetura.

8. ARQUIBANCADAS

Estrutura de alvenaria de tijolo maciço sob placas pré-moldadas de concreto

armada para os assentos, com inclinação de 0,5 %.

Figura 1: cor amarela para pintura sobre concreto e estrutura de aço.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

SBS, Q.2, Bloco F, Edifício FNDE, 70.070-929, Brasília, DF

Telefone: (61) 2022-4350 – site: www.fnde.gov.br

4

Os espelhos das arquibancadas serão em alvenaria de bloco cerâmico com

revestimento em uma face e pintura látex acrílica.

9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível conforme detalhe de

Arquitetura.

Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de

vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz.

Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel e rede.

Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para

receber estes equipamentos.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será

de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através

de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e

a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.

A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e

alinhamento.

Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8"

de 3,00 m de comprimento.

11. VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS

Na área interna deverá ser utilizado piso de cerâmico (33X33cm) na cor

branca, PI- 5.

As paredes serão revestidas internamente com cerâmica 20x20 cm na cor

branca, PI-3.

As paredes externas serão revestidas com cerâmica 10x10 cm nas cores

definidas em projeto.

12. SERVIÇOS DIVERSOS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e

detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer

detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos

da quadra.

| Ministério da Educação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: Levantamento de Quantitativos para a Construção da Quadra coberta e Vestiário exceto Movimento de Terra da Área |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: Ribeirão Grande |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela SINAPI/DEZ/2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | R$ 27.759,17 |
| - 1.1 | - 74209/1 | - SINAPI | - Placa de obra em chapa zincada, instalada | - m² | - 6,00 | - R$ 327,16 | - R$ 1.962,96 |
| - 1.2 | - 74220/1 | - SINAPI | - Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m | - m² | - 312,40 | - R$ 48,50 | - R$ 15.151,40 |
| - 1.3 | - 73805/1 | - SINAPI | - Barracão para escritório de obra porte pequeno | - m² | - 12,00 | - R$ 293,61 | - R$ 3.523,32 |
| - 1.4 | - 74077/3 | - SINAPI | - Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | - m² | - 861,56 | - R$ 4,78 | - R$ 4.118,26 |
| - 1.5 | - 73960/1 | - SINAPI | - Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | - un | - 1,00 | - R$ 1.389,75 | - R$ 1.389,75 |
| - 1.6 | - C2851 | - SEINFRA | - Instalação provisória de água | - un | - 1,00 | - R$ 905,84 | - R$ 905,84 |
| - 1.7 | - C2849 | - SEINFRA | - Instalações provisórias de esgoto | - un | - 1,00 | - R$ 206,00 | - R$ 206,00 |
| - 1.8 | - 73822/2 | - SINAPI | - Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | - m² | - 1.023,76 | - R$ 0,49 | - R$ 501,64 |
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | R$ 9.288,33 |
| - 2.5 | - 73965/10 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 81,67 | - R$ 54,78 | - R$ 4.473,62 |
| - 2.6 | - 79483 | - SINAPI | - Regularização e compactação do fundo de valas | - m² | - 106,71 | - R$ 23,48 | - R$ 2.505,55 |
| - 2.7 | - 53527 | - SINAPI | - Reaterro apiloado de vala com material da obra | - m³ | - 36,89 | - R$ 62,60 | - R$ 2.309,16 |
| 3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | R$ 56.028,93 |
|  |  |  | - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS |  |  |  |  |
| - 3.1 | - 74156/3 | - SINAPI | - Estaca a trado (broca) d=25 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação) | - m | - 464,00 | - R$ 47,82 | - R$ 22.188,48 |
| - 3.2 | - 73907/6 | - SINAPI | - Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | - m² | - 67,24 | - R$ 19,72 | - R$ 1.325,97 |
| - 3.3 | - 5651 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | - m² | - 120,03 | - R$ 29,91 | - R$ 3.590,10 |
| - 3.4 | - 74254/2 | - SINAPI | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 546,45 | - R$ 7,58 | - R$ 4.142,13 |
| - 3.5 | - 73942/2 | - SINAPI | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 248,55 | - R$ 7,58 | - R$ 1.883,97 |
| - 3.6 | - 74138/3 | - SINAPI | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 33,51 | - R$ 338,07 | - R$ 11.328,73 |
|  |  |  | - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  |
| - 3.7 | - 5651 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | - m² | - 139,57 | - R$ 29,91 | - R$ 4.174,54 |
| - 3.8 | - 74254/2 | - SINAPI | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 389,64 | - R$ 7,58 | - R$ 2.953,44 |
| - 3.9 | - 73942/2 | - SINAPI | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 137,73 | - R$ 7,58 | - R$ 1.043,97 |
| - 3.10 | - 74138/3 | - SINAPI | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 10,05 | - R$ 338,07 | - R$ 3.397,60 |
| 4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | R$ 51.296,52 |
|  |  |  | - CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 84219 | - SINAPI | - Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | - m² | - 126,72 | - R$ 29,25 | - R$ 3.706,56 |
| - 4.2 | - 74254/2 | - SINAPI | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 471,40 | - R$ 7,58 | - R$ 3.573,21 |
| - 4.3 | - 73942/2 | - SINAPI | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 140,10 | - R$ 7,58 | - R$ 1.061,96 |
| - 4.4 | - 74138/3 | - SINAPI | - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 8,52 | - R$ 338,07 | - R$ 2.880,36 |
|  |  |  | - CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  |  |
| - 4.5 | - 84219 | - SINAPI | - Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | - m² | - 155,73 | - R$ 29,25 | - R$ 4.555,10 |
| - 4.6 | - 74254/2 | - SINAPI | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 2.165,12 | - R$ 7,58 | - R$ 16.411,61 |
| - 4.7 | - 73942/2 | - SINAPI | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 240,18 | - R$ 7,58 | - R$ 1.820,58 |
| - 4.8 | - 74138/3 | - SINAPI | - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 10,71 | - R$ 338,07 | - R$ 3.620,73 |
| - 4.9 | - 74202/1 | - SINAPI | - Laje pré-moldada para forro | - m² | - 84,33 | - R$ 61,44 | - R$ 5.181,24 |
|  |  |  | - CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO |  |  |  |  |
| - 4.10 | - 84219 | - SINAPI | - Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | - m² | - 111,80 | - R$ 29,25 | - R$ 3.270,00 |
| - 4.11 | - 74254/2 | - SINAPI | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 135,39 | - R$ 7,58 | - R$ 1.026,24 |
| - 4.12 | - 73942/2 | - SINAPI | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 95,93 | - R$ 7,58 | - R$ 727,15 |
| - 4.13 | - 74138/3 | - SINAPI | - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 6,59 | - R$ 338,07 | - R$ 2.229,23 |
| - 4.14 | - 55835 | - SINAPI | - Aterro compactado | - m³ | - 22,50 | - R$ 54,78 | - R$ 1.232,55 |
| 5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | R$ 42.958,68 |
| - 5.1 | - 87504 | - SINAPI | - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | - m² | - 259,22 | - R$ 56,86 | - R$ 14.739,25 |
| - 5.2 | - 73937/3 | - SINAPI | - Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | - m² | - 154,10 | - R$ 98,69 | - R$ 15.208,13 |
|  |  |  | - ALVENARIA - ARQUIBANCADAS |  |  |  |  |
| - 5.3 | - 73935/2 | - SINAPI | - Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | - m² | - 183,00 | - R$ 71,10 | - R$ 13.011,30 |
| 6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | R$ 4.294,38 |
|  |  |  | - PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |
| - 6.1 | - C1979 | - SEINFRA | - Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens | - un | - 2,00 | - R$ 501,16 | - R$ 1.002,32 |
| - 6.2 | - 3425 | - SINAPI | - Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro | - m² | - 1,60 | - R$ 265,00 | - R$ 424,00 |
| - 6.3 | - 73910/10 | - SINAPI | - Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto | - un | - 1,00 | - R$ 341,84 | - R$ 341,84 |
| - 6.4 | - 74139/1 | - SINAPI | - Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO | - un | - 2,00 | - R$ 277,81 | - R$ 555,62 |
| - 6.5 | - 74139/2 | - SINAPI | - Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO | - un | - 4,00 | - R$ 244,25 | - R$ 977,00 |
|  |  |  | - FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| - 6.6 | - 74068/6 | - SINAPI | - Fechadura de embutir completa, para portas externas | - un | - 3,00 | - R$ 176,26 | - R$ 528,78 |
| - 6.7 | - 74069/1 | - SINAPI | - Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | - un | - 6,00 | - R$ 77,47 | - R$ 464,82 |
| 7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | R$ 142.241,33 |
| - 7.1 | - 84038 | - SINAPI | - Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - pré pintada - cor: branca | - m² | - 980,40 | - R$ 38,46 | - R$ 37.706,18 |
| - 7.2 | - 73970/2 | - SINAPI | - Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | - kg | - 12.255,00 | - R$ 8,53 | - R$ 104.535,15 |
| 8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO |  |  |  | R$ 1.275,67 |
| - 8.1 | - 74106/1 | - SINAPI | - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | - m² | - 139,57 | - R$ 9,14 | - R$ 1.275,67 |
| 9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | R$ 38.246,97 |
| - 9.1 | - 87869 | - SINAPI | - Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | - m² | - 803,09 | - R$ 3,14 | - R$ 2.521,70 |
| - 9.2 | - 87882 | - SINAPI | - Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | - m² | - 84,33 | - R$ 3,33 | - R$ 280,82 |
| - 9.3 | - 87554 | - SINAPI | - Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | - m² | - 743,93 | - R$ 13,68 | - R$ 10.176,96 |
| - 9.4 | - C2121 | - SEINFRA | - Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | - m² | - 445,04 | - R$ 14,71 | - R$ 6.546,54 |
| - 9.5 | - C2111 | - SEINFRA | - Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | - m² | - 84,33 | - R$ 17,31 | - R$ 1.459,75 |
|  |  |  | - REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS |  |  |  |  |
| - 9.6 | - 87869 | - SINAPI | - Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | - m² | - 140,33 | - R$ 3,14 | - R$ 440,64 |
| - 9.7 | - 87554 | - SINAPI | - Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | - m² | - 140,33 | - R$ 13,68 | - R$ 1.919,71 |
| - 9.8 | - C2121 | - SEINFRA | - Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | - m² | - 140,33 | - R$ 14,71 | - R$ 2.064,25 |
|  |  |  | - REVESTIMENTO CERÂMICOS |  |  |  |  |
| - 9.9 | - 87273 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | - m² | - 210,50 | - R$ 44,70 | - R$ 9.409,35 |
| - 9.10 | - 87265 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto | - m² | - 29,58 | - R$ 40,08 | - R$ 1.185,57 |
| - 9.11 | - 87265 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto | - m² | - 18,18 | - R$ 40,08 | - R$ 728,65 |
| - 9.12 | - 87265 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto | - m² | - 37,75 | - R$ 40,08 | - R$ 1.513,02 |
| 10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | R$ 110.435,77 |
| - 10.1 | - 74000/1 | - SINAPI | - Camada impermeabilizadora e=5cm | - m² | - 64,91 | - R$ 49,68 | - R$ 3.224,73 |
| - 10.2 | - 87627 | - SINAPI | - Camada regularizadora e=3cm | - m² | - 64,91 | - R$ 33,16 | - R$ 2.152,42 |
| - 10.3 | - 87251 | - SINAPI | - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | - m² | - 64,91 | - R$ 33,75 | - R$ 2.190,71 |
| - 10.4 | - C4623 | - SEINFRA | - Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | - m² | - 5,85 | - R$ 112,47 | - R$ 657,95 |
| - 10.5 | - 74111/1 | - SINAPI | - Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | - m | - 2,70 | - R$ 68,04 | - R$ 183,71 |
|  |  |  | - PISO DE CONCRETO POLIDO |  |  |  |  |
| - 10.6 | - 84219 | - SINAPI | - Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | - m² | - 10,80 | - R$ 29,25 | - R$ 315,90 |
| - 10.7 | - 74164/4 | - SINAPI | - Latro de brita 1 compactada, e=5cm | - m³ | - 30,44 | - R$ 87,84 | - R$ 2.673,85 |
| - 10.8 | - 68053 | - SINAPI | - Fornecimento e instalação de lona plastica preta | - m² | - 608,91 | - R$ 4,89 | - R$ 2.977,57 |
| - 10.9 | - 85662 | - SINAPI | - Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | - kg | - 1.001,47 | - R$ 9,16 | - R$ 9.173,48 |
| - 10.10 | - 74138/3 | - SINAPI | - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, e=7cm | - m³ | - 42,62 | - R$ 338,07 | - R$ 14.408,54 |
| - 10.11 | - 72137 | - SINAPI | - Piso industrial em concreto polido - incluso juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado e=1cm | - m² | - 608,91 | - R$ 95,98 | - R$ 58.443,18 |
| - 10.12 | - 73675 | - SINAPI | - Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação e=10cm | - m² | - 207,15 | - R$ 65,36 | - R$ 13.539,32 |
| - 10.13 | - 73907/3 | - SINAPI | - Rampa de acesso em concreto não estrutural | - m² | - 16,72 | - R$ 29,57 | - R$ 494,41 |
| 11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | R$ 59.899,37 |
| - 11.1 | - C1208 | - SEINFRA | - Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | - m² | - 445,04 | - R$ 10,24 | - R$ 4.557,21 |
| - 11.2 | - C1207 | - SEINFRA | - Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | - m² | - 84,33 | - R$ 12,62 | - R$ 1.064,24 |
| - 11.3 | - 88489 | - SINAPI | - Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | - m² | - 445,04 | - R$ 9,52 | - R$ 4.236,78 |
| - 11.4 | - 88487 | - SINAPI | - Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | - m² | - 84,33 | - R$ 7,44 | - R$ 627,42 |
| - 11.5 | - 72815 | - SINAPI | - Pintura epoxi para piso | - m² | - 483,40 | - R$ 38,09 | - R$ 18.412,71 |
| - 11.6 | - 73924/3 | - SINAPI | - Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica e alambrado | - m² | - 558,25 | - R$ 24,16 | - R$ 13.487,32 |
| - 11.7 | - 79460 | - SINAPI | - Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica | - m² | - 404,10 | - R$ 43,34 | - R$ 17.513,69 |
| 12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  | R$ 8.897,19 |
| - 12.1 | - 74185/1 | - SINAPI | - Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | - un | - 1,00 | - R$ 41,46 | - R$ 41,46 |
| - 12.2 | - 74182/1 | - SINAPI | - Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | - un | - 2,00 | - R$ 90,07 | - R$ 180,14 |
| - 12.3 | - 74174/1 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | - un | - 2,00 | - R$ 128,99 | - R$ 257,98 |
| - 12.4 | - 74174/1 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4" | - un | - 2,00 | - R$ 128,09 | - R$ 256,18 |
| - 12.5 | - 74175/1 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 1" | - un | - 2,00 | - R$ 87,13 | - R$ 174,26 |
| - 12.6 | - 74176/1 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | - un | - 2,00 | - R$ 75,22 | - R$ 150,44 |
| - 12.7 | - 85118 | - SINAPI | - Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | - un | - 8,00 | - R$ 72,09 | - R$ 576,72 |
| - 12.8 | - 6141 | - SINAPI | - Engate flexível plástico 1/2 - 30cm | - un | - 10,00 | - R$ 6,27 | - R$ 62,70 |
| - 12.9 | - 73648 | - SINAPI | - Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | - un | - 8,00 | - R$ 6,27 | - R$ 50,16 |
| - 12.10 | - 72644 | - SINAPI | - Luva soldável 32mm | - un | - 4,00 | - R$ 5,32 | - R$ 21,28 |
| - 12.11 | - 72701 | - SINAPI | - Luva redução soldável 40mm - 32mm | - un | - 4,00 | - R$ 6,83 | - R$ 27,32 |
| - 12.12 | - 72704 | - SINAPI | - Luva redução soldável 50mm - 40mm | - un | - 2,00 | - R$ 9,32 | - R$ 18,64 |
| - 12.13 | - 75030/3 | - SINAPI | - Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 25mm | - un | - 12,00 | - R$ 29,77 | - R$ 357,24 |
| - 12.14 | - 75030/4 | - SINAPI | - Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 32mm | - un | - 4,00 | - R$ 35,21 | - R$ 140,84 |
| - 12.15 | - 72786 | - SINAPI | - Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 40mm | - un | - 4,00 | - R$ 24,69 | - R$ 98,76 |
| - 12.16 | - 72784 | - SINAPI | - Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 50mm | - un | - 4,00 | - R$ 11,87 | - R$ 47,48 |
| - 12.17 | - 72785 | - SINAPI | - Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm | - un | - 2,00 | - R$ 18,43 | - R$ 36,86 |
| - 12.18 | - 72787 | - SINAPI | - Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm | - un | - 4,00 | - R$ 25,49 | - R$ 101,96 |
| - 12.19 | - 72792 | - SINAPI | - Flange para caixa d'agua 25mm | - un | - 3,00 | - R$ 11,87 | - R$ 35,61 |
| - 12.20 | - 72783 | - SINAPI | - Flange para caixa d'agua 50mm | - un | - 2,00 | - R$ 25,49 | - R$ 50,98 |
| - 12.21 | - 40729 | - SINAPI | - Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm | - un | - 4,00 | - R$ 202,43 | - R$ 809,72 |
| - 12.22 | - 72573 | - SINAPI | - Joelho soldavel 90º agua fria 25mm | - un | - 15,00 | - R$ 7,24 | - R$ 108,60 |
| - 12.23 | - 72577 | - SINAPI | - Joelho soldavel 90º agua fria 32mm | - un | - 6,00 | - R$ 12,08 | - R$ 72,48 |
| - 12.24 | - 72575 | - SINAPI | - Joelho soldavel 90º agua fria 50mm | - un | - 8,00 | - R$ 8,13 | - R$ 65,04 |
| - 12.25 | - 72602 | - SINAPI | - Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm - 1/2" | - un | - 16,00 | - R$ 9,41 | - R$ 150,56 |
| - 12.26 | - 72577 | - SINAPI | - Joelho PVC soldável 90º com bucha de latão 40mm - 1 1/4" | - un | - 2,00 | - R$ 12,08 | - R$ 24,16 |
| - 12.27 | - 72451 | - SINAPI | - Tê PVC de redução 90º soldável 32mm - 25mm | - un | - 5,00 | - R$ 11,65 | - R$ 58,25 |
| - 12.28 | - 72456 | - SINAPI | - Tê PVC de redução 90º soldável 50mm - 40mm | - un | - 12,00 | - R$ 24,39 | - R$ 292,68 |
| - 12.29 | - 72451 | - SINAPI | - Tê de redução 90º soldável 32mm - 25mmPVC de redução 90º soldável 32mm - 25mm | - un | - 4,00 | - R$ 11,65 | - R$ 46,60 |
| - 12.30 | - 72456 | - SINAPI | - Tê de redução 90º soldável 32mm - 25mmPVC de redução 90º soldável 50mm - 40mm | - un | - 2,00 | - R$ 24,34 | - R$ 48,68 |
| - 12.31 | - 75030/8 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável - 20mm, inclusive conexões | - m | - 13,00 | - R$ 15,71 | - R$ 204,23 |
| - 12.32 | - 75030/1 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável - 25mm, inclusive conexões | - m | - 42,00 | - R$ 18,50 | - R$ 777,00 |
| - 12.33 | - 75030/2 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável - 32mm, inclusive conexões | - m | - 28,00 | - R$ 24,31 | - R$ 680,68 |
| - 12.34 | - 75030/3 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável - 40 mm, inclusive conexões | - m | - 30,00 | - R$ 29,77 | - R$ 893,10 |
| - 12.35 | - 75030/4 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável - 50 mm, inclusive conexões | - m | - 36,00 | - R$ 35,21 | - R$ 1.267,56 |
| - 12.36 | - 72477 | - SINAPI | - União soldável 20mm | - un | - 6,00 | - R$ 25,94 | - R$ 155,64 |
| - 12.37 | - 72479 | - SINAPI | - União soldável 50mm | - un | - 2,00 | - R$ 75,17 | - R$ 150,34 |
| - 12.38 | - 40729 | - SINAPI | - Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | - un | - 2,00 | - R$ 202,43 | - R$ 404,86 |
| 13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | R$ 6.710,63 |
| - 13.1 | - 74104/1 | - SINAPI | - Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm | - un | - 2,00 | - R$ 134,56 | - R$ 269,12 |
| - 13.2 | - 40777 | - SINAPI | - Caixa Sifonada 150x150x50mm | - un | - 6,00 | - R$ 32,25 | - R$ 193,50 |
| - 13.3 | - C1548 | - SEINFRA | - Curva PVC 45º curta 100mm | - un | - 1,00 | - R$ 135,50 | - R$ 135,50 |
| - 13.4 | - 72547 | - SINAPI | - Curva PVC 90º curta 40mm | - un | - 16,00 | - R$ 7,03 | - R$ 112,48 |
| - 13.5 | - C1551 | - SEINFRA | - Joelho 45º esgoto 40 mm | - un | - 7,00 | - R$ 8,83 | - R$ 61,81 |
| - 13.6 | - C1549 | - SEINFRA | - Joelho 90º esgoto 100 mm | - un | - 6,00 | - R$ 21,07 | - R$ 126,42 |
| - 13.7 | - C1541 | - SEINFRA | - Joelho 90º com anel 40mm - 1 1/2" | - un | - 10,00 | - R$ 16,71 | - R$ 167,10 |
| - 13.8 | - 72603 | - SINAPI | - Junção PVC esgoto 100mm - 100mm | - un | - 5,00 | - R$ 31,11 | - R$ 155,55 |
| - 13.9 | - 72774 | - SINAPI | - Junção PVC esgoto 100mm - 50mm | - un | - 5,00 | - R$ 30,87 | - R$ 154,35 |
| - 13.10 | - 72773 | - SINAPI | - Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm | - un | - 6,00 | - R$ 26,27 | - R$ 157,62 |
| - 13.11 | - 72685 | - SINAPI | - Ralo Seco PVC 100mm - 40mm | - un | - 6,00 | - R$ 23,49 | - R$ 140,94 |
| - 13.12 | - 86881 | - SINAPI | - Sifão de copo 1" - 1 1/2" | - un | - 8,00 | - R$ 85,93 | - R$ 687,44 |
| - 13.13 | - C3738 | - SEINFRA | - Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | - un | - 2,00 | - R$ 39,14 | - R$ 78,28 |
| - 13.14 | - 74165/4 | - SINAPI | - Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | - m | - 36,00 | - R$ 50,72 | - R$ 1.825,92 |
| - 13.15 | - 74165/1 | - SINAPI | - Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | - m | - 47,00 | - R$ 26,37 | - R$ 1.239,39 |
| - 13.16 | - 74165/2 | - SINAPI | - Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | - m | - 21,00 | - R$ 34,77 | - R$ 730,17 |
| - 13.17 | - 73796/2 | - SINAPI | - Válvula para lavatorio 1" | - un | - 8,00 | - R$ 59,38 | - R$ 475,04 |
| 14.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | R$ 18.472,83 |
| - 14.1 | - 83622 | - SINAPI | - Grelha de fofo 40 X 500 X 1000mm | - m | - 8,00 | - R$ 178,22 | - R$ 1.425,76 |
| - 14.2 | - 83688 | - SINAPI | - Canaleta de concreto para drenagem de águas pluviais | - m | - 76,40 | - R$ 219,68 | - R$ 16.783,55 |
| - 14.3 | - 74164/4 | - SINAPI | - Brita nº 2 para calha | - m³ | - 3,00 | - R$ 87,84 | - R$ 263,52 |
| 15.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | R$ 9.270,58 |
| - 15.1 | - C4635 | - SEINFRA | - Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | - un | - 2,00 | - R$ 734,33 | - R$ 1.468,66 |
| - 15.2 | - C4642 | - SEINFRA | - Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | - un | - 2,00 | - R$ 550,65 | - R$ 1.101,30 |
| - 15.3 | - 9535 | - SINAPI | - Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | - un | - 2,00 | - R$ 53,63 | - R$ 107,26 |
| - 15.4 | - 86888 | - SINAPI | - Bacia Sanitária Convencional Izy,com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | - un | - 4,00 | - R$ 340,35 | - R$ 1.361,40 |
| - 15.5 | - 377 | - SINAPI | - Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | - un | - 4,00 |  | - R$ - |
| - 15.6 | - 86943 | - SINAPI | - Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | - un | - 2,00 | - R$ 143,22 | - R$ 286,44 |
| - 15.7 | - 86901 | - SINAPI | - Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | - un | - 6,00 | - R$ 106,53 | - R$ 639,18 |
| - 15.8 | - 86906 | - SINAPI | - Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | - un | - 8,00 | - R$ 29,67 | - R$ 237,36 |
| - 15.9 | - C4670 | - SEINFRA | - Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | - un | - 6,00 | - R$ 25,09 | - R$ 150,54 |
| - 15.10 | - C1898 | - SEINFRA | - Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | - un | - 4,80 | - R$ 217,64 | - R$ 1.044,67 |
| - 15.11 | - C1898 | - SEINFRA | - Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | - un | - 1,60 | - R$ 217,64 | - R$ 348,22 |
| - 15.12 | - C1898 | - SEINFRA | - Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente | - un | - 3,20 | - R$ 217,64 | - R$ 696,45 |
| - 15.13 | - C1995 | - SEINFRA | - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | - un | - 4,00 | - R$ 57,29 | - R$ 229,16 |
| - 15.14 | - C4671 | - SEINFRA | - Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | - un | - 4,00 | - R$ 30,39 | - R$ 121,56 |
| - 15.15 | - 9535 | - SINAPI | - Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | - un | - 6,00 | - R$ 53,63 | - R$ 321,78 |
| - 15.16 | - 86914 | - SINAPI | - Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | - un | - 2,00 | - R$ 27,65 | - R$ 55,30 |
| - 15.17 | - C4642 | - SEINFRA | - Banco retratil para PNE 40x70cm aço inox | - un | - 2,00 | - R$ 550,65 | - R$ 1.101,30 |
| 16.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | R$ 808,64 |
| - 16.1 | - 72553 | - SINAPI | - Extintor PQS - 6KG | - un | - 2,00 | - R$ 94,59 | - R$ 189,18 |
| - 16.2 | - C4394 | - SEINFRA | - Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | - un | - 2,00 | - R$ 264,30 | - R$ 528,60 |
| - 16.3 | - 72947 | - SINAPI | - Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | - m² | - 2,00 | - R$ 16,39 | - R$ 32,78 |
| - 16.4 | - C4626 | - SEINFRA | - Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | - un | - 2,00 | - R$ 13,93 | - R$ 27,86 |
| - 16.5 | - C4628 | - SEINFRA | - Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | - un | - 2,00 | - R$ 15,11 | - R$ 30,22 |
| 17.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  |  |  | R$ 29.425,86 |
|  |  |  | - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |
| - 17.1 | - 83463 | - SINAPI | - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | - un | - 2,00 | - R$ 216,78 | - R$ 433,56 |
| - 17.2 | - 74130/1 | - SINAPI | - Disjuntor unipolar termomagnetico 10 A | - un | - 7,00 | - R$ 9,88 | - R$ 69,16 |
| - 17.3 | - 74130/3 | - SINAPI | - Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A | - un | - 5,00 | - R$ 42,63 | - R$ 213,15 |
| - 17.4 | - 74130/3 | - SINAPI | - Disjuntor bipolar termomagnetico 25 A | - un | - 8,00 | - R$ 42,63 | - R$ 341,04 |
| - 17.5 | - 74130/6 | - SINAPI | - Disjuntor tripolar termomagnetico 150 A | - un | - 2,00 | - R$ 232,00 | - R$ 464,00 |
| - 17.6 | - 74130/6 | - SINAPI | - Disjuntor tripolar termomagnetico 175 A | - un | - 1,00 | - R$ 232,00 | - R$ 232,00 |
| - 17.7 | - C4630 | - SEINFRA | - Dispositivo Direfencial Residual 30mA | - un | - 1,00 | - R$ 150,78 | - R$ 150,78 |
|  |  |  | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| - 17.8 | - 72935 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | - m | - 28,00 | - R$ 7,10 | - R$ 198,80 |
| - 17.9 | - 72936 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | - m | - 18,00 | - R$ 9,72 | - R$ 174,96 |
| - 17.10 | - 55865 | - SINAPI | - Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | - m | - 18,00 | - R$ 22,74 | - R$ 409,32 |
| - 17.11 | - 72308 | - SINAPI | - Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | - m | - 82,00 | - R$ 23,60 | - R$ 1.935,20 |
| - 17.12 | - 72309 | - SINAPI | - Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | - m | - 13,00 | - R$ 24,61 | - R$ 319,93 |
| - 17.13 | - 72310 | - SINAPI | - Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões |  | - 30,00 | - R$ 40,62 | - R$ 1.218,60 |
| - 17.14 | - 83387 | - SINAPI | - Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação | - un | - 16,00 | - R$ 7,05 | - R$ 112,80 |
| - 17.15 | - 83438 | - SINAPI | - Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação | - un | - 7,00 | - R$ 7,31 | - R$ 51,17 |
| - 17.16 | - 73861/20 | - SINAPI | - Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | - un | - 5,00 | - R$ 13,49 | - R$ 67,45 |
| - 17.17 | - 73861/14 | - SINAPI | - Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | - un | - 5,00 | - R$ 12,44 | - R$ 62,20 |
| - 17.18 | - 73861/8 | - SINAPI | - Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | - un | - 4,00 | - R$ 11,42 | - R$ 45,68 |
| - 17.19 | - 73861/11 | - SINAPI | - Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | - un | - 1,00 | - R$ 12,44 | - R$ 12,44 |
| - 17.20 | - 83402 | - SINAPI | - Abraçadeira metálica tipo D de 3\4" | - un | - 50,00 | - R$ 42,07 | - R$ 2.103,50 |
| - 17.21 | - 83402 | - SINAPI | - Abraçadeira metálica tipo D de 1" | - un | - 4,00 | - R$ 42,07 | - R$ 168,28 |
| - 17.22 | - 83402 | - SINAPI | - Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2" | - un | - 4,00 | - R$ 42,07 | - R$ 168,28 |
| - 17.23 | - 72618 | - SINAPI | - Luva de aço galvanizado 3/4" | - un | - 15,00 | - R$ 13,68 | - R$ 205,20 |
| - 17.24 | - 72613 | - SINAPI | - Luva de aço galvanizado 1" | - un | - 2,00 | - R$ 16,46 | - R$ 32,92 |
| - 17.25 | - 72611 | - SINAPI | - Luva de aço galvanizado 1 1/2" | - un | - 1,00 | - R$ 23,73 | - R$ 23,73 |
| - 17.26 | - 73542 | - SINAPI | - Bucha e arruema de aço galvanizado 3/4" | - cj | - 15,00 | - R$ 0,92 | - R$ 13,80 |
| - 17.27 | - 84158 | - SINAPI | - Bucha e arruela de aço galvanizado 1" | - cj | - 2,00 | - R$ 1,18 | - R$ 2,36 |
| - 17.28 | - 84159 | - SINAPI | - Bucha e arruelade aço galvanizado 1 1/2" | - cj | - 1,00 | - R$ 2,33 | - R$ 2,33 |
|  |  |  | - CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  |
|  |  |  | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  |  |  |  |
| - 17.29 | - 73860/8 | - SINAPI | - #2,5 mm² | - m | - 190,00 | - R$ 2,90 | - R$ 551,00 |
| - 17.30 | - 73860/9 | - SINAPI | - #4 mm² | - m | - 820,00 | - R$ 4,07 | - R$ 3.337,40 |
| - 17.31 | - 73860/12 | - SINAPI | - #16 mm² | - m | - 14,00 | - R$ 8,90 | - R$ 124,60 |
| - 17.32 | - 73860/14 | - SINAPI | - #35 mm² | - m | - 41,00 | - R$ 23,06 | - R$ 945,46 |
|  |  |  | - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |
| - 17.33 | - 83540 | - SINAPI | - Tomada universal, 2P+T, 15A/250v, cor branca, completa | - un | - 4,00 | - R$ 13,71 | - R$ 54,84 |
| - 17.34 | - 83566 | - SINAPI | - Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | - un | - 1,00 | - R$ 22,48 | - R$ 22,48 |
| - 17.35 | - 72331 | - SINAPI | - Interruptor simples 10 A, completa | - un | - 7,00 | - R$ 11,60 | - R$ 81,20 |
| - 17.36 | - 73953/6 | - SINAPI | - Luminárias 2x40W completa | - un | - 6,00 | - R$ 91,48 | - R$ 548,88 |
| - 17.37 | - 73953/5 | - SINAPI | - Luminárias 1x40W completa | - un | - 1,00 | - R$ 67,96 | - R$ 67,96 |
| - 17.38 | - C4114 | - SEINFRA | - Luminária industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado | - un | - 20,00 | - R$ 722,97 | - R$ 14.459,40 |
| 18.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | R$ 3.068,98 |
| - 18.1 | - 74166/1 | - SINAPI | - Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido | - un | - 5,00 | - R$ 182,83 | - R$ 914,15 |
| - 18.2 | - 68069 | - SINAPI | - Conector de bronze para haste 5/8" | - un | - 12,00 | - R$ 40,44 | - R$ 485,28 |
| - 18.3 | - 72929 | - SINAPI | - Cordoalha de cobre nu 35 mm² | - m | - 20,00 | - R$ 40,73 | - R$ 814,60 |
| - 18.4 | - 75030/4 | - SINAPI | - Tubo PVC 2" | - m | - 15,00 | - R$ 35,21 | - R$ 528,15 |
| - 18.5 | - C2459 | - SEINFRA | - Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | - un | - 5,00 | - R$ 24,92 | - R$ 124,60 |
| - 18.6 | - 68069 | - SINAPI | - Haste tipo coopperweld 5/8" x 3m | - un | - 5,00 | - R$ 40,44 | - R$ 202,20 |
| 19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | R$ 18.761,57 |
| - 19.1 | - C4065 | - SEINFRA | - Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | - m² | - 2,50 | - R$ 171,99 | - R$ 429,98 |
| - 19.2 | - C1347 | - SEINFRA | - Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | - cj | - 1,00 | - R$ 2.073,24 | - R$ 2.073,24 |
| - 19.3 | - C1349 | - SEINFRA | - Estrutura metálica de traves de futsal | - cj | - 1,00 | - R$ 853,42 | - R$ 853,42 |
| - 19.4 | - C1351 | - SEINFRA | - Estrutura metálica p/ rede de voley | - cj | - 1,00 | - R$ 343,74 | - R$ 343,74 |
| - 19.5 | - 74072/3 | - SINAPI | - Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | - m | - 10,00 | - R$ 78,69 | - R$ 786,90 |
| - 19.6 | - 74244/1 | - SINAPI | - Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado | - m² | - 154,15 | - R$ 92,60 | - R$ 14.274,29 |
| 20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | R$ 2.024,67 |
| - 20.1 | - 9537 | - SINAP | - Limpeza geral | - m² | - 861,56 | - R$ 2,35 | - R$ 2.024,67 |
| Custo TOTAL SEM BDI |  |  |  |  |  |  | R$ 641.166,08 |
|  |  |  |  |  |  | BDI | 23,00% |
| Custo TOTAL COM BDI |  |  |  |  |  |  | R$ 788.634,28 |
|  |  |  | ENGESAKI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA EPP |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAUDIA KAZUE VARICODA MAKYAMA |  |  |  |  |
|  |  |  | CNPJ 11.354.759/0001-99 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPEITO E TRABALHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.8800 - Ramal 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: RUA PEDRINA MARIA DO ESPIRITO SANTO, S/N° - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - RIBEIRÃO GRANDE - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONVÊNIO PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | % REFERENTE A OBRA | VALOR DO ITEM (R$) |
|  |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |  |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,330% | R$ 27.759,17 |
| 02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,450% | R$ 9.288,33 |
| 03 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,740% | R$ 56.028,93 |
| 04 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000% | R$ 51.296,52 |
| 05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,700% | R$ 42.958,68 |
| 06 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,180% | R$ 142.241,33 |
| 07 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,670% | R$ 4.294,38 |
| 08 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,160% | R$ 39.522,64 |
| 09 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,220% | R$ 110.435,77 |
| 10 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,340% | R$ 59.899,37 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,390% | R$ 8.897,19 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,490% | R$ 15.981,21 |
| 13 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,880% | R$ 18.472,83 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,600% | R$ 29.425,86 |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,480% | R$ 3.068,98 |
| 16 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,370% | R$ 21.594,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 641.166,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI = 23% | R$ 788.634,28 |
|  | Ribeirão Grande, 22 de Abril de 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nelson Moro da Costa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arquiteto:CAU A14358-8 |  |  |  |  |

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

- ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |

| Objeto | Valor global (em R$) |
| --- | --- |
| O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva com vestiário de acordo com padrão FNDE, na Rua Pedrina Maria do Espírito Santo, Jardim São Paulo. O regime de execução da obra será por Empreitada Global. Conforme especificações e demais condições constantes no anexo I – Termo de Referência do edital. |  |
| Valor global por extenso: |  |

- Obrigatório acompanhar a proposta o Cronograma Físico/Financeiro e Planilha Global.

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

(Carimbo do CNPJ)

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

### ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida)

- PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ....................................

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................;

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade CONCORRÊNCIA nº 04/2015, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2015

.............................

- Outorgante

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

ANEXO IV – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

- DECLARAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2015

................................................
(representante legal)

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

ANEXO  V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

- DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2015

____________________________________________

- Nome e assinatura do representante

RG nº..............................................

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME e/ou EPP

- DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA nº 04/2015, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2015

................................................
(representante legal)

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

- ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA (Facultativo)

- À

- Prefeitura do Município de Ribeirão Grande

Concorrência nº 04/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva com vestiário de acordo com padrão FNDE, na Rua Pedrina Maria do Espírito Santo, Jardim São Paulo. O regime de execução da obra será por Empreitada Global. Conforme especificações e demais condições constantes no anexo I – Termo de Referência do edital.

A empresa ..........................................................., com sede à .........................................................., na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Departamento de Infraestrutura ,......./........./2015.

..............................................

Técnico da empresa ou responsável

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

### ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Concorrência nº 04/2015. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva com vestiário de acordo com padrão FNDE, na Rua Pedrina Maria do Espírito Santo, Jardim São Paulo. O regime de execução da obra será por Empreitada Global. Conforme especificações e demais condições constantes no anexo I – Termo de Referência do edital.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no Anexo I – Termo de Referência desse Edital.

§1º - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§2º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Engenharia.

§3º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 40 e do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

§3º – Será permitido o reajustamento do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sendo adotado para tal o índice de preços da construção civil da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (edificações geral), contada a partir da data da proposta apresentada na licitação.

§4º - Em caso de atraso no prazo da execução do contrato por responsabilidade da Contratada a mesma não terá direito ao reajustamento, mesmo que os acréscimos de prazos sejam superiores a 01 (um) ano.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código: 02.04.06 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – Não-Fundeb – 12.361.0020.1020 – Construção de Quadra Poliesportiva - 4.4.90.51 - Obras e Instalações – Ficha nº 114 Fonte de Recursos 5 (Convênio Federal)  e 02.04.02 – Coordenadoria de Ensino Fundamental – Fundeb – 4.4.90.51 – Obras e Instalações - Ficha nº 72 (Contrapartida), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas e aprovadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

§1º - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável e aprovação do mesmo, o pagamento dos valores contratados será efetuado assim que creditado o credito.

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital da Concorrência nº 04/2015, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

I - Atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial desse contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, ou.

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitada de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela contratante.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de  2015

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

- Contratada

Testemunhas

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

ANEXO IX

CONTRATOS ou ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA:

CONTRATANTE: (nome, cargo e assinatura)

CONTRATADA: (nome, cargo e assinatura)

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

- CONCORRÊNCIA nº 04/2015.

ANEXO X

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

| Nome |  |
| --- | --- |
| Cargo |  |
| RG nº |  |
| Endereço(*) |  |
| Telefone |  |
| e-mail |  |

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

| Nome |  |
| --- | --- |
| Cargo |  |
| Endereço Comercial do Órgão/Setor |  |
| Telefone e Fax |  |
| e-mail |  |

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

|  |  | RESPEITO E TRABALHO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |